**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от \_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2022 № \_\_\_\_\_\_**



Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск

от 14.12.2017 № 998

В целях упорядочения программных мероприятий, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 02.07.2015 №626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск», статьей 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 14.12.2017 №998 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования  город Саяногорск | Е.И.Молодняков |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  | |  |
| Первый заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск |  | О.Ю.Воронина | |
|  |  |  | |
| Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по правовым вопросам |  | И.А.Данилов | |
|  |  |  | |
| Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству |  | Л.П.Степанова | |
|  |  |  | |
| Исполняющий обязанности  руководителя «Бюджетно-финансового управления администрации города Саяногорска» |  | Н.Г.Мицкевич | |
|  |  |  | |
| Руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска |  | Н.В.Непомнящий | |
|  |  |  | |
| Исполняющий обязанности начальника отдела экономики и развития Администрации муниципального образования г.Саяногорска |  | Е.В.Мишина | |
|  |  |  | |
| Исполняющий обязанности  управляющего делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск |  | Т.Г.Лаврентьева | |

Проект постановления размещен на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск для независимой антикоррупционной экспертизы с \_\_\_.\_\_\_.2023 по \_\_\_.\_\_\_.2023.

исп.: Главный специалист экономического отдела

Комитета по ЖКХиТ г. Саяногорска

Новикова А.С. т.(39042) 3-43-10

Рассылка: в дело, КЖКХиТ, отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск, консультант Плюс

Электронная версия правового акта и приложения (ий) к нему соответствует бумажному носителю.

Приложение № 1 к постановлению

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск

от \_\_\_\_\_\_\_\_2022 №\_\_\_\_\_

«Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального образования

город Саяногорск»

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Перечень работ по благоустройству (ремонту) общественных территорий |
| 1 | г. Саяногорск, площадь «Краеведческий музей» в Енисейском мкр. | 1 этап. Изготовление проекта и ремонт пешеходной дорожки |
| 2 | г. Саяногорск, гравийный карьер | Установка урн, туалетов с септиками, раздевалок, отсыпка песком пляжной зоны |
| 3 | г. Саяногорск, ул. Пионерская (район дома 41) | 1 этап. Устройство подпорной стены, ремонт и расширение существующих лестниц, тротуара, проезда, ремонт освещения, установка урн и скамеек, ограждения |
| 2 этап. Отделка подпорной стены (со стороны ул. Пионерская и со стороны дома 41 Заводского мкр.) и лестниц гранитным камнем, укладка брусчатки на пешеходной дорожке |
| 4 | г. Саяногорск, «Доска Почета» - Енисейский мкр., д. № 16 | 1 этап. Асфальтирование пешеходных дорожек, ремонт облицовки доски и клумб, устройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн |
| 2 этап. Установка кованых изделий, бетонирование двух пешеходных дорожек |
| 5 | г. Саяногорск, сквер «Книга» в районе центральной библиотеки | Асфальтирование проезда и парковки, укладка брусчатки, обрамление клумб, ремонт пешеходной дорожки, лестницы с ограждением, ремонт подпорных стен, ремонт освещения |
| 6 | г. Саяногорск, пешеходные дорожки вдоль улицы 30 лет КГЭС от площади «Краеведческий музей» до этнокомплекса «Ымай» и до остановки «Означенное» | Устройство пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси с бордюрным камнем и установка ограждения |
| 7 | г. Саяногорск, площадь «Узла связи» в Енисейском мкр. | Асфальтирование площади с выгораживанием пешеходных зон столбиками, устройство пешеходных дорожек вдоль проезжей части ул. 30 лет КГЭС и от въезда на территорию площади до рынка, ремонт лестниц и подпорных стен, установка парапетных скамеек |
| 8 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка в районе школы № 4 (ул. Металлургов) | Устройство пешеходной дорожки из асфальта с бордюрным камнем от ул. Песочная до ул. Юбилейная и от ул. Металлургов к школе № 4, перенос остановочных павильонов, устройство освещения |
| 9 | рп. Черемушки, пешеходная дорожка из парка до набережной | Устройство пешеходной дорожки из бетона с бордюрным камнем, замена скамеек и урн, установка бетонных ограничителей, ограждение мостика |
| 10 | рп. Черемушки, пешеходная дорожка от ДК «Энергетик» до поликлиники | Ремонт пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси с бордюрным камнем, ремонт существующего ограждения |
| 11 | г. Саяногорск, сквер в северо-западном районе (поселок КСРЗ) - ТОС «Клубничная поляна» | Планировка и установка металлического ограждения вокруг территории, устройство велосипедной дорожки по периметру, спортивная и детская игровая площадки |
| 12 | рп. Майна, детская площадка в районе ул. Ленина, 49 | Устройство покрытия, установка бордюрного камня, асфальтовая велосипедная дорожка, облицовка цветников, установка урн, ремонт и установка МАФ, установка металлического штакетника и ограждения, турникета, калитки и ворот |
| 13 | рп. Майна, площадь по ул. Победы в районе ДК «Визит» | Подготовительные работы, установка парковочных столбиков, пандус, устройство цветника из бетона, сцены, бетонирование площадки и автостоянки, установка бордюрных камней, ремонт скамеек, урн |
| 14 | рп. Майна, площадка для школьного автобуса в районе Майнской средней школы | Устройство разворотной асфальтовой площадки, асфальтовая дорожка, установка бордюрных камней |
| 15 | рп. Майна, пешеходная дорожка по ул. Ленина | Ремонт пешеходной дорожки из асфальтового покрытия, бордюрный камень |
| 16 | рп. Майна, устройство парковки в районе д/с «Фонарик» | Устройство парковки из асфальта, дорожка вдоль стоянки, установка бордюрных камней |
| 17 | д. Богословка, пешеходная дорожка к школе и памятнику | Ремонт дорожки (бетон) |
| 18 | г. Саяногорск, площадь Детства (территория ЦДТ) | Установка видеокамер (монтаж шкафа, прокладка кабеля), ремонт существующих скамеек и урн, установка светодиодных светильников (прокладка кабеля) |
| 19 | г. Саяногорск, сквер за центральной остановкой Заводского мкрн. | Разработка грунта, планировка, устройство газонов, посадка деревьев, устройство канал. колодцев, тротуары из гранитных плит: заливные из пироксенита, брусчатка, жадеит, песчаник, установка урн и скамеек, устройство бетонного пандуса с металлическим ограждением, установка опор, светильников со светодиодными лампами (прокладка провода, кабеля) |
| 20 | г. Саяногорск, территория в районе проезда от ул. 30 лет КГЭС к стадиону «Строитель» | Устройство пешеходной дорожки с разработкой грунта |
| 21 | г.Саяногорск, культурное пространство трех площадей | Наружное освещение, видеонаблюдение, общестроительные работы, дорожные работы, установка МАФ, озеленение, вертикальная планировка |
| 22 | г. Саяногорск, территория за детской поликлиникой, Центральный мкрн. | Устройство пешеходной зоны, благоустройства территории, установка МАФ, устройство видеонаблюдения, установка парковых фигур |
| 23 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка между музыкальной школой, школой № 5 и МКД № 32 Советского мкрн. | Устройство пешеходной дорожки с установкой светодиодных парковых светильников, установка МАФ, устройство видеонаблюдения |
| 24 | рп Черемушки, пешеходная дорожка вдоль автодороги на 2 террасе | Восстановление тротуара, установка малых архитектурных форм, установка светодиодных парковых светильников вдоль пешеходной дорожки, устройство видеонаблюдения |
| 25 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка от МКД № 22 до МКД № 7, Интернациональный мкрн. | Устройство пешеходной дорожки с установкой светодиодных парковых светильников, устройство видеонаблюдения |
| 26 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка в поселке Геологи, | Устройство пешеходной дорожки, устройство видеонаблюдения |
| 27 | г. Саяногорск, ул. Ленина | Устройство пешеходной дорожки, устройство видеонаблюдения |
| 28 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка в районе МКД № 25, Интернациональный мкрн., перекресток ул. Пионерской и ул. Ярыгина | Устройство пешеходной дорожки, устройство видеонаблюдения |
| 29 | г. Саяногорск, сквер за зданием «5 элемент» Заводской мкр. | Обустройство зоны отдыха, устройство освещения, установка видеонаблюдения и МАФ |
| 30 | г.Саяногорск, архитектурные формы на въезде в город (въездной знак) | Благоустройство, устройство освещения |
| 31 | г. Саяногорск, территория между домами № 21Б и 22 в Ленинградском микрорайоне | Благоустройство пешеходной зоны, устройство освещения, видеонаблюдения |
| 32 | г. Саяногорск, территория за детским садом «Дельфин» | Устройство пешеходной дорожки, освещения, установка видеонаблюдения и МАФ |
| 33 | рп Черемушки, пешеходная лестница: от остановки «Рабочая» и остановки «2-я терраса» на 2-ю террасу | Ремонт лестничного марша, устройство освещения, видеонаблюдения |
| 34 | рп Майна, доска почета | Строительство доски почета с архитектурной подсветкой |
| 35 | г. Саяногорск, набережная в районе спасательной станции | Проект, благоустройство территории |
| 36 | г. Саяногорск, набережная в районе клуба «Моржи» | Проект, благоустройство территории |
| 37 | г. Саяногорск, «Пешеходный бульвар в Центральном мкр. (ул.Ленина-ул.Ивана Ярыгина)» | Благоустройство пешеходной зоны |
| 38 | рп. Майна, лесопарковая зона отдыха | Проект, благоустройство территории |
| 39 | рп. Майна, экопарк в районе питомника | Комплексное благоустройство территории с сохранением функции питомника |
| 40 | рп. Черемушки, зона отдыха (спортивный городок) между жилыми домами 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Обустройство зоны отдыха |
| 41 | рп. Черемушки, освещение пешеходных дорожек | Восстановление освещения |
| 42 | рп. Черемушки, освещение центральной площади | Восстановление освещения |
| 43 | рп. Черемушки, лестница с предмостной площади к центральной площади | Ремонт лестничного марша |
| 44 | рп Черемушки, пешеходная дорожка в районе дома 22 | Ремонт пешеходной дорожки |
| 45 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка в районе МКД № 4 Ленинградского мкрн., и д/с «Аленький цветочек» | Ремонт пешеходной дорожки |
| 46 | г. Саяногорск, пешеходные дорожки: между зданием д/с №22 «Почемучка» и зданием школы №6; от ул. Шушенская, вдоль МКД №41 до входа в здание школы №6 (корпус 2) | Устройство освещения парковыми светильниками, установка урн, установка скамеек, устройство пешеходных дорожек, высадка многолетних растений |
| 47 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка вдоль ул. Пионерской со стороны Советского мкр., в границах от ул. Ленина до ул. Металлургов | Проект благоустройства, благоустройство территории, установка скамей, урн, озеленение территории, устройство тротуара без парковочной зоны |
| 48 | г. Саяногорск, проезд от МКД №2 Центрального мкр. до здания Саяногорской детской поликлиники | Размещение тротуара с ограждением и парковочной зоной для транспорта, озеленение территории |
| 49 | г. Саяногорск, пешеходные дорожки: между зданиями д/с №16 «Дюймовочка» и Лицей №7, между зданием д/с №16 «Дюймовочка» и МКД №8 Интернационального мкр. | Устройство освещения парковыми светильниками, озеленение территории, пешеходная зона без автомобилей, парковочная зона для велосипедистов |
| 50 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка от этнокультурного комплекса в сторону п.Означенное | Ремонт существующей пешеходной дорожки, установка скамеек и урн, озеленение (устройство живой изгороди), устройство велодорожки |
| 51 | рп Черемушки, парковая зона | Устройство освещения парковыми светильниками, установка скамей, урн, озеленение, установка видеокамер |
| 52 | г.Саяногорск, территория, прилегающая к зданию школы №1 | Замена существующих ступеней, устройство освещения, установка скамеек и урн, устройство аллеи |
| 53 | рп Майна, пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина, 52 | Устройство пешеходной дорожки, освещения, установка скамеек и урн |
| 54 | рп Майна, благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель» | Устройство пешеходной дорожки, освещение, зона отдыха между школой и МДШИ «Акварель», установка урн, скамеек |
| 55 | рп Черемушки, территория возле МКД №87,88 | Устройство пандуса и ступеней, устройство пешеходной дорожки вдоль автодороги, размещение парковочной зоны, установка скамеек и урн |
| 56 | г.Саяногорск, пешеходная дорожка вдоль ул. Ивана Ярыгина со стороны автомойки в Центральном мкр. между магазином «Пятерочка» и МКД №28 Центрального мкрн. | Устройство пешеходной дорожки, установка со стороны МКД №28 лавочки и урны |
| 57 | Пешеходные дорожки: между зданиями д/с №16 «Дюймовочка» и Лицей №7, между зданием д/с №16 «Дюймовочка» и МКД №8 Интернационального мкр. | Устройство пешеходных дорожек |
| 57 | г. Саяногорск, территория в Ленинградском мкр. от ул. Пионерская вдоль МКД №15 в сторону д/с Почемучка, далее вдоль МКД № 19а в сторону шк.№6. | Устройство пешеходной зоны |
| 58 | г. Саяногорск, территория вдоль ул. Металлургов в границах ул. Успенского и ул. Шушенская со стороны Ленинградского мкр. | Устройство пешеходной зоны |

Адресный перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Перечень работ по благоустройству (ремонту) общественных территорий | Планируемый год благоустройства |
| 1 | г. Саяногорск, площадь «Краеведческий музей» в Енисейском мкр. | 1 этап. Изготовление проекта и ремонт пешеходной дорожки | 2018 |
| 2 | г. Саяногорск, гравийный карьер | Установка урн, туалетов с септиками, раздевалок, отсыпка песком пляжной зоны | 2018 |
| 3 | г. Саяногорск, ул. Пионерская (район дома 41) | 1 этап. Устройство подпорной стены, ремонт и расширение существующих лестниц, тротуара, проезда, ремонт освещения, установка урн и скамеек, ограждения | 2018 |
| 2 этап. Отделка подпорной стены (со стороны ул. Пионерская и со стороны дома 41 Заводского мкр.) и лестниц гранитным камнем, укладка брусчатки на пешеходной дорожке | 2019 |
| 4 | г. Саяногорск, «Доска Почета» - Енисейский мкр., д. № 16 | 1 этап. Асфальтирование пешеходных дорожек, ремонт облицовки доски и клумб, устройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн | 2018 |
| 2 этап. Установка кованых изделий, бетонирование двух пешеходных дорожек | 2019 |
| 5 | г. Саяногорск, сквер «Книга» в районе центральной библиотеки | Асфальтирование проезда и парковки, укладка брусчатки, обрамление клумб, ремонт пешеходной дорожки, лестницы с ограждением, ремонт подпорных стен, ремонт освещения | 2018 |
| 6 | г. Саяногорск, пешеходные дорожки вдоль улицы 30 лет КГЭС от площади «Краеведческий музей» до этнокомплекса «Ымай» и до остановки «Означенное» | Устройство пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси с бордюрным камнем и установка ограждения | 2019 |
| 7 | г. Саяногорск, площадь «Узла связи» в Енисейском мкр. | Асфальтирование площади с выгораживанием пешеходных зон столбиками, устройство пешеходных дорожек вдоль проезжей части ул. 30 лет КГЭС и от въезда на территорию площади до рынка, ремонт лестниц и подпорных стен, установка парапетных скамеек | 2019 |
| 8 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка в районе школы № 4 (ул. Металлургов) | Устройство пешеходной дорожки из асфальта с бордюрным камнем от ул. Песочная до ул. Юбилейная и от ул. Металлургов к школе № 4, перенос остановочных павильонов, устройство освещения | 2019 |
| 9 | рп. Черемушки, пешеходная дорожка из парка до набережной | Устройство пешеходной дорожки из бетона с бордюрным камнем, замена скамеек и урн, установка бетонных ограничителей, ограждение мостика | 2019 |
| 10 | рп. Черемушки, пешеходная дорожка от ДК «Энергетик» до поликлиники | Ремонт пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси с бордюрным камнем, ремонт существующего ограждения | 2019 |
| 11 | г. Саяногорск, сквер в северо-западном районе (поселок КСРЗ) - ТОС «Клубничная поляна» | Планировка и установка металлического ограждения вокруг территории, устройство велосипедной дорожки по периметру, спортивная и детская игровая площадки | 2019 |
| 12 | рп. Майна, детская площадка в районе ул. Ленина, 49 | Устройство покрытия, установка бордюрного камня, асфальтовая велосипедная дорожка, облицовка цветников, установка урн, ремонт и установка МАФ, установка металлического штакетника и ограждения, турникета, калитки и ворот | 2020 |
| 13 | рп. Майна, площадь по ул. Победы в районе ДК «Визит» | Подготовительные работы, установка парковочных столбиков, пандус, устройство цветника из бетона, сцены, бетонирование площадки и автостоянки, установка бордюрных камней, ремонт скамеек, урн | 2020 |
| 14 | рп. Майна, площадка для школьного автобуса в районе Майнской средней школы | Устройство разворотной асфальтовой площадки, асфальтовая дорожка, установка бордюрных камней | 2020 |
| 15 | рп. Майна, пешеходная дорожка по ул. Ленина | Ремонт пешеходной дорожки из асфальтового покрытия, бордюрный камень | 2020 |
| 16 | рп. Майна, устройство парковки в районе д/с "Фонарик" | Устройство парковки из асфальта, дорожка вдоль стоянки, установка бордюрных камней | 2020 |
| 17 | д. Богословка, пешеходная дорожка к школе и памятнику | Ремонт дорожки (бетон) | 2020 |
| 18 | г. Саяногорск, площадь Детства (территория ЦДТ) | Установка видеокамер (монтаж шкафа, прокладка кабеля), ремонт существующих скамеек и урн, установка светодиодных светильников (прокладка кабеля) | 2020 |
| 19 | г. Саяногорск, сквер за центральной остановкой Заводского мкрн. | Разработка грунта, планировка, устройство газонов, посадка деревьев, устройство канал. колодцев, тротуары из гранитных плит: заливные из пироксенита, брусчатка, жадеит, песчаник, установка урн и скамеек, устройство бетонного пандуса с металлическим ограждением, установка опор, светильников со светодиодными лампами (прокладка провода, кабеля) | 2020 |
| 20 | г. Саяногорск, территория в районе проезда от ул. 30 лет КГЭС к стадиону «Строитель» | Устройство пешеходной дорожки с разработкой грунта | 2020 |
| 21 | г.Саяногорск, культурное пространство трех площадей | Наружное освещение, видеонаблюдение, общестроительные, дорожные работы, установка МАФ, озеленение, вертикальная планировка | 2021-2022 |
| 22 | г. Саяногорск, территория за детской поликлиникой Центральный мкрн. | Устройство пешеходной зоны, благоустройства территории, установка МАФ, устройство видеонаблюдения, установка парковых фигур | 2021 |
| 23 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка между музыкальной школой, школой № 5 и МКД № 32 Советского мкрн. | Устройство пешеходной дорожки с установкой светодиодных парковых светильников, установка МАФ, устройство видеонаблюдения | 2021 |
| 24 | рп Черемушки, пешеходная дорожка вдоль автодороги на 2 террасе | Восстановление тротуара, установка малых архитектурных форм, установка светодиодных парковых светильников вдоль пешеходной дорожки, устройство видеонаблюдения | 2021 |
| 25 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка от МКД № 22 до МКД № 7, Интернациональный мкрн. | Устройство пешеходной дорожки с установкой светодиодных парковых светильников, устройство видеонаблюдения | 2021 |
| 26 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка в поселке Геологи | Устройство пешеходной дорожки, устройство видеонаблюдения | 2021 |
| 27 | г. Саяногорск, ул. Ленина | Устройство пешеходной дорожки, устройство видеонаблюдения | 2021 |
| 28 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка в районе МКД № 25, Интернациональный мкрн., перекресток ул. Пионерской и ул. Ярыгина | Устройство пешеходной дорожки, устройство видеонаблюдения | 2021 |
| 29 | г. Саяногорск, сквер за зданием «5 элемент» Заводской мкр. | Обустройство зоны отдыха, устройство освещения, установка видеонаблюдения и МАФ | 2022 |
| 30 | г.Саяногорск, архитектурные формы на въезде в город (въездной знак) | Благоустройство, устройство освещения | 2022 |
| 31 | г. Саяногорск, территория между домами № 21Б и 22 в Ленинградском микрорайоне | Благоустройство пешеходной зоны, устройство освещения, видеонаблюдения | 2022 |
| 32 | г. Саяногорск, территория за детским садом «Дельфин» | Устройство пешеходной дорожки, освещения, установка видеонаблюдения и МАФ | 2022 |
| 33 | рп Черемушки, пешеходная лестница: от остановки «Рабочая» и остановки «2-я терраса» на 2-ю террасу | Ремонт лестничного марша, устройство освещения, видеонаблюдения | 2022 |
| 34 | Благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель» | Благоустройство общественной территории | 2023 |
| 35 | Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна | Благоустройство общественной территории | 2023 |
| 36 | Территория, прилегающая к зданию школы №1 | Благоустройство общественной территории | 2023 |
| 37 | Парковая зона в рп. Черемушки | Благоустройство общественной территории | 2023 |
| 38 | Пешеходные дорожки: между зданиями д/с №16 «Дюймовочка» и Лицей №7, между зданием д/с №16 «Дюймовочка» и МКД №8 Интернационального мкр. | Благоустройство общественной территории | 2023 |

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.».

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г. Саяногорск А.Г.Козловская