|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810640040104138 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Хакасия» | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО Банк «Народный кредит» | 35 | 28.02.2014 | 01.01.2013 | | 31.12.2013 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 30101810600000000757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул.Енисейская 12** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2013 г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **1990,2** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **4246,33** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **13904,49** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **39144,8** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **10199,12** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **9669,96** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **79154,92** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **1990,2** |
|  | Масл. окраска ранее окрашеных поверхностей (МАФ) | м2 | 154,0 |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  | 554,4 |
|  | Установка реек под желоб водосточный | мп | 111,4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 111,4 |
|  | Установка желоба водосточного | мп | 331,1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1324,4 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 4246,33 |
|  | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 | 4 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 445,2 |
|  | Смена провода 2\*2,5; 2\*6 | м | 148,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 592,1 |
|  | Смена выключателя | шт | 260,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 260,2 |
|  | Установка розетки | шт | 179,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 179,6 |
|  | Ремонтные работы б/м | час | 327,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1308,4 |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 487,0 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1460,9 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 13904,485 |
|  | Смена резьбы Ø20 | шт | 324,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3249,3 |
|  | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 300,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 4802,7 |
|  | Труба РР 20 | мп | 404,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  | 1233,7 |
|  | Смена конвектора L=0,7 | шт | 2489,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2489,3 |
|  | Установка футорки Ø15 | шт | 320,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1280,4 |
|  | Установка обратного клапана Ø15 | шт | 849,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,0 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 9,48 | 344,1 | | | | | | | | | | | | **39144,8** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 344,1 | | | | | | | | | | | | **10199,1** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **9670,0** |
|  | Смена конвектора L=0,8-0,9 | шт | 2599,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7797,1 |
|  | Уголок РР 25 | шт | 124,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1872,9 |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **79154,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |