Информация

о ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО г.Саяногорск 2010-2015 годы" по состоянию на 01.04.2015г.

На территории муниципального образования город Саяногорск в целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности в рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» действует и реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Саяногорск на 2010-2015 годы» (далее - МП).

На 2015 год программой предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 6 456,22 тыс. руб.:

в том числе по источникам финансирования:

- за счет собственных средств организаций и учреждений – 3 258,8 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования г.Саяногорск – 3 197,4 тыс.руб.;

- за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия – 0 тыс.руб.

По состоянию на 01.04.2015 год в рамках реализации данной МП за счет республиканского и местного бюджета (на условиях софинансирования) были проведены следующие мероприятия:

| Главный распорядитель | Наименование мероприятий | Бюджет МО г.Саяногорск, тыс.руб. | Республиканский бюджет РХ, тыс.руб. | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Саяногорский городской отдел культуры | Приобретение и (или) замена ламп накаливания на энергосберегающие | 50,00 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 50,00 | 0 | 0 |
| Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска | Поставка комплекта оборудования для монтажа уличного освещения | 14,43 | 1428,53 | 0 |
|  | Поставка комплекта оборудования для модернизации насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов | 119,17 | 11798,26 | 0 |
|  | ИТОГО: | 133,6 | 13226,79 | 0 |
| ВСЕГО: |  | 183,6 | 13226,79 | 0 |

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности заключено с Государственным комитетом по тарифам и энергетике Республики Хакасия соглашение от 13.08.2014г. №17-14 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования г.Саяногорск на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 год». По состоянию на 01.04.2015 года выполнено работ по соглашению 2014 года на сумму 13 360,4 тыс. рублей:

- Поставка комплекта оборудования в целях применения на объектах уличного освещения на территориях поселений. Программой предусмотрено 1 505,06 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета МО г.Саяногорск – 15,06 тыс.руб., из бюджета РХ – 1 490,00 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт №МЗ 26/14 от 13.11.2014г. на сумму 1 442,97 тыс.руб. (за счет средств бюджета РХ – 1 428,53 тыс.руб., МБ – 14,43 тыс.руб.) с ООО Фирма «Синтез Н». Работы выполнены. Финансирование не производилось.

- На модернизацию насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов программой предусмотрено – 12 008,08 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета МО г.Саяногорск – 120,08 тыс.руб., бюджета РХ – 11 888,00 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт №2014.340453 от 20.11.2014г. на сумму 11 917,44 тыс.руб. (за счет средств бюджета РХ – 11 798,27 тыс.руб., МБ – 119,17 тыс.руб.) с ООО «ТрансЭлектроТех-Регион Сибирь». В настоящее время ведется монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию. Финансирование не производилось.

По состоянию на 01.04.2015 года за счет собственных средств организаций и учреждений выполнены следующие мероприятия:

- управляющие организации (компании) муниципального образования г.Саяногорск – тыс.руб. (восстановление второго остекления в подъездах, замена дверей в подъездах с установкой, закрытие подвальных окон с установкой решеток и утеплением чердачных люков, замена ламп накаливания на энергоэффективные, восстановление второго остекления в подъездах):

| Главный распорядитель | Наименование мероприятий | Бюджет МО г.Саяногорск, тыс.руб. | Республиканский бюджет РХ, тыс.руб. | Собственные средства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УК и ТСЖ | Восстановление второго остекления в подъездах | 0 | 0 | 53,05 |
|  | Замена дверей в подъездах с установкой доводчиков | 0 | 0 | 28,59 |
|  | Замена ламп накаливания на энергоэффективные | 0 | 0 | 60,16 |
|  | Закрытие подвальных окон с установкой решеток и утеплением | 0 | 0 | 2,07 |
|  | Ремонт и утепление чердачных люков | 0 | 0 | 4,92 |
|  | Восстановление изоляционного покрытия на трубах теплоснабжения в подвалах | 0 | 0 | 12,63 |
|  | Установка фотореле для управления подъездным и уличным освещением | 0 | 0 | 169,71 |
| ВСЕГО: |  | 0 | 0 | 331,13 |

Руководитель Комитета

по ЖКХ и Т г. Саяногорска								          В.А. Соколов