Приложение 1

к постановлению Администрации

г.Саяногорска

от  14.11. 2011г. № 2285

Приложение №1

к постановлению Администрации

г.Саяногорска №175 от 15.02.10г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МО г. САЯНОГОРСК НА 2010 – 2012гг.»

г. Саяногорск

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования МО г.Саяногорск на 2010-2012гг.».

- Раздел 1. Характеристика проблемы.

- Раздел 2. Цель и задачи.

- Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения.

- Раздел 5. Оценка результативности.

ПАСПОРТ

ведомственной муниципальной  целевой программы «Капитальный ремонт                           муниципальных учреждений образования МО г.Саяногорска на 2010-2012гг.»

Наименование ведомственной муниципальной целевой программы; «Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования МО г.Саяногорск на 2010-2012гг.». Наименование главного распорядителя средств бюджета МО г.Саяногорск; Городской отдел образования г.Саяногорска. Цель; Содержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений; поддержка зданий образовательных учреждений в технически исправном состоянии; обеспечение лицензионных нормативов в части соответствия строительным нормам и правилам, санитарно-гигиеническим требованиям.. Задачи; Организация ремонта учреждений образования ; целевое использование выделяемых бюджетных средств; осуществление контроля за техническим состоянием муниципальных объектов образования ; обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, пере. Показатели результативности (целевые индикаторы) по годаманного учреждениям в оперативное управление ; улучшение условий труда работников муниципальных учреждений образования.; Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов, исключение аварийных ситуаций на объектах , обеспечение эффективного использования создает условия для повышения качества предоставляемых образовательных услуг.. Сроки реализации; 2010 – 2012гг.. Объемы; инансирования Всего - 44365,5 т.р. -2010г. - 26544,0 т.р. -2011г. - 14315,5 т.р. -2012г. - 3506,0 т.р.. Ожидаемые конечные результаты реализации; Продление срока эксплуатации зданий на 5 лет Увеличение доли отремонтированных зданий в общем количестве зданий обра. Система контроля за реализацией программыовательных учреждений на 24 %; Контроль за ходом реализации программы осуществляется Городским отделом образования..

1.  Характеристика проблемы

В настоящее время особое значение приобретает обеспечение безопасности зданий и сооружений образования, соответствие технического состояния зданий установленным правилам и нормативам.

Поэтому необходимо направить работу по организации капитального ремонта  зданий учреждений образования не только на предупреждение  и ликвидацию аварийных ситуаций, но и на планомерное осуществление мероприятий , позволяющих обеспечивать бесперебойное функционирование  объектов образования.  Ведомственная муниципальная целевая .программа  является  наиболее действенным методом такого планирования, поэтому, образовательные учреждения переходят к программному  планированию в решении вопросов ремонта используемых зданий и помещений.

Сеть муниципальных образовательных учреждений г.Саяногорска состоит из общеобразовательных школ (10), школы-интерната (1), начальной школы (1), школ-детских садов (2), детского дома (1), внешкольных учреждений (3), колледжа (1), детских дошкольных учреждений  (11), всего 30 учреждений, занимающих 34 здания .

Все 34 здания, т.е. 100 % требуют капитального ремонта по различным видам работ : ремонт систем отопления , ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, электромонтажные работы, установка оконных блоков, реконструкция приточно-вытяжной вентиляции, ремонт тепловых узлов, ремонт систем освещения, общестроительные работы.

Школы и детские сады находятся в типовых зданиях, школа-интернат, детский дом и школа-детский сад № 29 находятся в приспособленных помещениях. Все образовательные учреждения имеют водопровод, канализацию, центральное  теплоснабжение ( только Богословская начальная школа имеет печное отопление и не имеет водопровода ).

Срок эксплуатации зданий  составляет от 17 лет до 41 года.

Консолидация усилий, целевое использование бюджетных средств и материально-технических ресурсов, текущее и перспективное планирование и организация проведения ремонта образовательных учреждений , осуществление контроля за качеством выполнения подрядными организациями договорных условий  - все это позволит обеспечить эффективное решение поставленных задач.

Утверждение данной Программы позволит обеспечить надлежащий режим функционирования  и развития учреждений образования.

2. Цель и задачи

Цель Программы – проведение капитального ремонта учреждений, способствующего обеспечению материально-технических условий для выполнения установленных целей и задач, развития учреждений образования в муниципальном образовании город Саяногорск.

Задачами Программы является обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний, предотвращение дальнейшего ветшания  и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. Кроме того, исключение аварийных ситуаций на объектах, обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного учреждениям в оперативное  управление  -  важные составляющие в комплексе задач Программы.

Необходимо также учитывать потребность улучшения условий труда работников  муниципальных учреждений образования.

3.    Перечень программных мероприятий

| Мероприятия | ГРБС | Сроки проведения | Сумма, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в 21-ом учреждении | ГорОО | 2010-2011гг. | 11103,785 |
| 2. Проведение общестроительных работ в 17-и учреждениях | ГорОО | 2010-2011гг. | 11147,956 |
| 3. Ремонт системы освещения в 4-х учреждениях | ГорОО | 2010г. | 323,785 |
| 4. Установка шатровых крыш в 2-х учреждениях | ГорОО | 2011-2012гг. | 3506,0 |
| 5. Установка скатной крыши в 1-м учреждении | ГорОО | 2011г. | 589,272 |
| 6. Ремонт мягкой кровли в 10-и учреждениях | ГорОО | 2010-2011гг. | 3526,893 |
| 7. Ремонт межпанельных швов в 5-ти учреждениях | ГорОО | 2010г. | 475,661 |
| 8. Ремонт тепловых узлов в 6-и учреждениях | ГорОО | 2010г. | 612,583 |
| 9. Ремонт отмостки в 2-х учреждениях | ГорОО | 2010г. | 98,395 |
| 10. Ремонт участков теплосети в 3-х учреждениях | ГорОО | 2010г. | 347,214 |
| 11. Ремонт системы вентиляции в 1-м учреждении | ГорОО | 2010г. | 197,219 |
| 12. Ремонт лотковой кровли в 1-м учреждении | ГорОО | 2010г. | 209,230 |
| 13. Ремонт кровли холодных складов 3-х учреждениях | ГорОО | 2010г. | 159,869 |
| 14. Замена линолеума (приобретение) в 1-м учреждении | ГорОО | 2010г. | 244,71 |
| 15. Разработка проектно-сметной документации в 3-х учреждениях | ГорОО | 2010г. | 7002,928 |
| 16. Ремонт переходов в ОУ |  |  | 4820,0 |
| Итого |  |  | 44365,5 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения.

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск. Объем финансирования  Программы составляет 44365,5 т.р., в том числе :

2010 год   -   26544, т.р.

2011 год   -   14315,5 т.р.

2012 год   -   3506,0 т.р.

| Наименование учреждения | Вид работ | Сумма | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ № 9 г.Саяногорска | Общестроительные работы в спортивном зале | 1047,775 | 1047,775 |  |  |
|  | Общестроительные работы в туалетах и душевых | 72,886 | 72,886 |  |  |
|  | Ремонт кровли | 595,770 | 595,770 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации | 249,000 | 249,000 |  |  |
|  | Ремонт системы освещения | 108,000 | 108,000 |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | 82,345 | 82,345 |  |  |
|  | ПСД на устройство скатной крыши | 97,683 |  | 97,683 |  |
|  | Установка скатной крыши | 574,272 |  | 574,272 |  |
|  | Аварийные работы системы ГВС | 99,485 |  | 99,485 |  |
| Итого |  | 2927,216 | 2155,776 | 771,44 |  |
| МДОУ д/с № 11 «Росинка» г.Саяногорска | Монтаж и установка центробежного насоса на теплоузел | 45,0 |  | 45,0 |  |
|  | Восстановление новой группы | 432,177 |  | 432,177 |  |
|  | Ремонт электроосвещения (новая группа) | 30,081 |  | 30,081 |  |
|  | Ремонт системы отопления, ХВС и ГВС, канализации (новая группа) | 192,66 |  | 192,66 |  |
| Итого |  | 699,918 | 0,0 | 699,918 |  |
| МДОУ д/с № 15 «Снегирек» г.Саяногорска | Ремонт кровли | 17,541 | 17,541 |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | 117,800 | 117,800 |  |  |
|  | Ремонт системы ХВС | 147,97 | 147,97 |  |  |
| Итого |  | 283,311 | 283,311 | 0,0 |  |
| МДОУ д/с № 21 «Аленький цветочек» г.Саяногорска | Проект на строительство теневого навеса | 21,285 |  | 21,285 |  |
|  | Восстановление новой группы (перепланировка) | 609,983 |  | 609,983 |  |
|  | Сантехнические работы (перепланировка под группу) | 72,08 |  | 72,08 |  |
|  | Ремонт моечных (новая группа) | 44,014 |  | 44,014 |  |
| Итого |  | 747,362 | 0,00 | 747,362 |  |
| МДОУ д/с № 25 «Умка» г.Саяногорска | Ремонт системы отопления | 49,336 | 49,336 |  |  |
|  | Отделочные работы коридора | 77,700 | 77,700 |  |  |
|  | Ремонт разводящих трубопроводов | 194,3 |  | 194,3 |  |
|  | Ремонт аварийных участков системы отопления | 47,308 |  | 47,308 |  |
|  | Ремонт канализации | 48,835 |  | 48,835 |  |
|  | Восстановление новой группы (перепланировка) | 462,105 |  | 462,105 |  |
|  | Ремонт системы отопления, ХВС, ГВС и канализации (новая группа) | 125,575 |  | 125,575 |  |
| Итого |  | 1005,159 | 127,036 | 878,123 |  |
| МДОУ ЦРР - д/с № 27 «Сказка» г.Саяногорска | Ремонт чаши бассейна | 235,200 | 235,200 |  |  |
|  | Ремонт канализации в бассейне | 58,000 | 58,000 |  |  |
|  | Ремонт лотковой кровли | 209,230 | 209,230 |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | 13,376 | 13,376 |  |  |
|  | Ремонт полов в бассейне | 99,91 |  | 99,91 |  |
|  | Обогрев дорожек в бассейне | 97,595 |  | 97,595 |  |
|  | Ремонт канализации в подвале | 102,29 |  | 102,29 |  |
| Итого |  | 815,601 | 515,806 | 299,795 |  |
| МДОУ ЦРР – д/с № 28 «Жемчужинка» г.Саяногорска | Ремонт системы отопления | 25,201 | 25,201 |  |  |
|  | Общестроительные работы в пищеблоке | 210,000 | 210,000 |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | 109,800 | 109,800 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 30,395 | 30,394 |  |  |
|  | Ремонт кровли холодного склада | 50,103 | 50,103 |  |  |
|  | Ремонт помещений бассейна | 298,358 |  | 298,358 |  |
|  | Проект на строительство теневого навеса | 21,285 |  | 21,285 |  |
| Итого |  | 745,141 | 425,498 | 319,643 |  |
| ГорОО (здание 7 мк-н, дом 32) | Общестроительные работы | 321,000 | 321,000 |  |  |
|  | Разработка ПСД на электроосвещение | 20,253 | 20,253 |  |  |
|  | Ремонт системы электроосвещения | 99,994 | 99,994 |  |  |
| Итого |  | 441,247 | 441,247 | 0,0 |  |
| МОУ СОШ № 2 г.Саяногорска | Ремонт мягкой кровли | 228,157 | 228,156 |  |  |
|  | Ремонт теплового узла | 56,920 | 56,920 |  |  |
| Итого |  | 285,076 | 285,076 | 0,0 |  |
| МОУ СОШ № 6 г.Саяногорска | Ремонт мягкой кровли | 982,535 | 982,535 |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | 161,725 | 161,725 |  |  |
|  | Общестроительные работы в туалетах | 30,993 | 30,993 |  |  |
|  | Приобретение линолеума | 207,710 | 207,710 |  |  |
|  | Замена труб и конвекторов | 85,494 |  | 85,494 |  |
|  | Ремонт трубопровода (аварийный) | 61,622 |  | 61,622 |  |
| Итого |  | 1530,079 | 1382,963 | 147,116 |  |
| МДОУ д/с № 22 «Почемучка» г.Саяногорска | Ремонт теплового узла | 199,999 | 199,999 |  |  |
|  | Ремонт теплосети | 308,828 | 114,729 | 194,099 |  |
|  | Сантехнические работы в группе | 80,0 |  | 80,656 |  |
|  | Устройство 4-х тамбуров | 135,232 |  | 135,232 |  |
|  | Ремонт канализации в подвале | 36,625 |  | 36,625 |  |
|  | Восстановление новой группы (перепланировка) | 823,558 |  | 823,558 |  |
|  | Ремонт системы отопления, ХВС и ГВС канализации (новая группа) | 214,753 |  | 214,753 |  |
|  | Перепланировка холла в музыкальный зал | 337,078 |  | 337,078 |  |
|  | Ремонт электроосвещения (новая группа) | 64,008 |  | 64,008 |  |
| Итого |  | 2200,737 | 314,728 | 1886,009 |  |
| МДОУ д/с № 20 «Дельфин г.Саяногорска | Ремонт теплового узла | 63,292 | 63,292 |  |  |
|  | Ремонт системы ГВС | 338,500 | 338,500 |  |  |
|  | Ремонт канализации в подвале | 94,443 |  | 94,443 |  |
|  | Приобретение туалетных перегородок | 99,12 |  | 99,12 |  |
| Итого |  | 595,355 | 401,792 | 193,563 |  |
| МОУ ДОД ДЮСШ г.Саяногорска (здание школы № 4 ) | Общестроительные работы | 265,321 | 265,321 |  |  |
|  | Ремонт канализации | 199,174 | 199,174 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления, ХВС и ГВС | 378,500 | 378,500 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | 96,565 | 96,565 |  |  |
|  | Ремонт вагончиков | 458,062 | 458,062 | 81,754 |  |
|  | Ремонт кровли в п. Майна «Юность» | 136,637 | 136,637 |  |  |
|  | Замена оконных и дверных блоков | 236,000 | 236,000 |  |  |
|  | Проектно-сметная документация | 10,754 | 10,754 |  |  |
|  | Устройство пандусов | 328,967 |  | 328,967 |  |
|  | Ремонт узла ХВС и системы отопления (аварийные работы) | 35,928 |  | 35,928 |  |
| Итого |  | 2227,662 | 1781,013 | 446,649 |  |
| МОУ школа- детский сад «Эврика» | Ремонт системы отопления | 396,300 | 396,300 |  |  |
| Итого |  | 396,3 | 396,3 | 0,0 |  |
| МДОУ д/с № 16 «Дюймовочка» г.Саяногорска | Общестроительные работы в группах | 166,573 | 166,573 |  |  |
|  | Замена оконных блоков | 46,894 | 46,894 |  |  |
|  | Ремонт теплосети | 12,362 |  | 12,362 |  |
| Итого |  | 225,829 | 213,467 | 12,362 |  |
| МОУ коррекционная школа-интернат № 8 г.Саяногорска | Общестроительные работы (замена линолеума, отделка помещений) | 37,000 | 37,000 |  |  |
|  | Общестроительные работы (замена оконных блоков) | 75,66 | 75,66 |  |  |
|  | Общестроительные работы в душевых | 77,000 | 77,000 |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | 443,61 | 443,61 |  |  |
|  | Установка шатровой крыши | 3506,0 |  |  | 3506,0 |
|  | Ремонт системы отопления | 17,083 | 17,083 |  |  |
|  | Расходные материалы (сантехника) на ремонт канализации | 38,115 |  | 38,115 |  |
|  | Замена окон на пластиковые | 351,276 |  | 351,276 |  |
| Итого |  | 4545,743 | 650,352 | 389,391 | 3506,0 |
| МОУ начальная школа- детский сад № 29 «У Лукоморья г.Саяногорска | Ремонт системы водоотведения (установка теплового счетчика) | 99,698 | 99,698 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | 135,673 | 135,673 |  |  |
| Итого |  | 235,371 | 235,371 | 0,0 |  |
| МОУ Лицей № 7 г.Саяногорска | Ремонт межпанельных швов | 72,959 | 72,959 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 68,000 | 68,000 |  |  |
|  | Ремонт участка теплосети | 86,495 | 86,495 |  |  |
|  | Ремонт перехода | 4005,586 |  | 4005,586 |  |
|  | Технический контроль по ремонту перехода | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Итого |  | 4333,04 | 227,454 | 4105,586 |  |
| МОУ СОШ № 5 г.Саяногорска | Ремонт мягкой кровли | 489,296 | 489,296 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | 160,000 | 160,000 |  |  |
|  | Ремонт теплоизоляции | 40,598 | 40,598 |  |  |
|  | Ремонт теплотрассы | 60,311 |  | 60,311 |  |
| Итого |  | 750,205 | 689,894 | 60,311 |  |
| МОУ ДОД СДЮТ «Борус» | Реконструкция крытого перехода | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Итого |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| МДОУ д/с № 3 «Фонарик» г.Саяногорска пгт.Майна | Ремонт оконных блоков | 16,100 | 16,100 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | 24,003 | 24,003 |  |  |
|  | Ремонт системы вентиляции в столовой | 97,652 | 97,652 |  |  |
|  | Ремонт системы вентиляции в прачечной | 99,567 | 99,567 |  |  |
|  | Приобретение туалетных перегородок | 49,56 |  | 49,56 |  |
|  | Изоляция трубопровода | 5,967 |  | 5,967 |  |
| Итого |  | 292,849 | 237,322 | 55,527 |  |
| МДОУ д/с № 10 «Щелкунчик» | Ремонт кровли склада | 46,459 | 46,459 |  |  |
|  | Ремонт системы отопления в группах | 89,181 | 89,181 |  |  |
|  | Замена изоляции трубопроводов, ремонт системы отопления и ГВС | 351,232 | 351,232 |  |  |
|  | Установка электрозадвижки | 72,168 | 72,168 |  |  |
|  | Ремонт прогулочной веранды | 63,862 | 63,862 |  |  |
|  | Ремонт теплового узла (установка теплосчетчика) | 42,665 | 42,665 |  |  |
|  | Проект на строительство теневого навеса | 21,285 |  | 21,285 |  |
| Итого |  | 686,852 | 665,567 | 21,285 |  |
| МОУ ДОД Центр детского творчества г.Саяногорска | Ремонт теплосети в подвале | 45,081 | 45,081 |  |  |
|  | Сантехнические работы | 96,335 |  | 96,335 |  |
|  | Устройство постаментов и кер.плитки в туалета 1-3 этажей | 65,123 |  | 65,123 |  |
|  | Аварийный ремонт сантехнических приборов | 7,562 |  | 7,562 |  |
|  | Расходные материалы на ремонт освещения | 4,709 |  | 4,709 |  |
|  | Ремонт электроосвещения в подвале («Витязь») | 15,972 |  | 15,972 |  |
|  | Ремонт сцены | 20,979 |  | 22,979 |  |
|  | Ремонт кровли | 94,771 |  | 94,771 |  |
| Итого |  | 352,532 | 45,081 | 307,451 |  |
| МОУ СОШ № 3 | Ремонт кровли холодного склада | 63,307 | 63,307 |  |  |
|  | Ремонт тепловычеслителя | 11,682 | 11,682 |  |  |
|  | Ремонт кровли | 327,000 | 327,000 |  |  |
|  | Ремонт кухни (расходные материалы) | 25,0 |  | 25,0 |  |
| Итого |  | 426,989 | 401,989 | 25,0 |  |
| МОУ ЧСШ № 1 | Ремонт инженерных сетей | 5839,388 | 5839,388 |  |  |
|  | Общестроительные работы | 3863,413 | 3863,413 |  |  |
|  | Общестроительные работы в медицинском кабинете | 395,175 | 395,175 |  |  |
|  | Ремонт теплового узла (приобретение основных средств) | 65,276 | 65,276 |  |  |
|  | Ремонт теплового узла (приобретение расходных материалов) | 34,467 | 34,467 |  |  |
|  | Ремонт теплового узла (работа) | 95,504 | 95,504 |  |  |
|  | Проект на ремонт теплоузла | 86,066 | 50,627 | 35,439 |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | 129,100 | 129,100 |  |  |
| Итого |  | 10508,389 | 10472,95 | 35,439 |  |
| МОУ МСШ | Строительно-техническая экспертиза основного и эвакуационного выхода | 27,531 |  | 27,531 |  |
| Итого |  | 27,531 | 0,0 | 27,531 |  |
| ГорОО (МДОУ д/с № 4) | Проектно-сметная документация на реконструкцию | 6766,000 | 3980,000 | 2786,00 |  |
| Итого |  | 6766,0 | 3980,0 | 2786,0 |  |
| МОУ СОШ № 1 | Подвод горячей и холодной воды в классы | 99,846 | 99,846 |  |  |
|  | Приобретение сантехники | 69,160 | 69,160 |  |  |
| Итого |  | 169,006 | 169,006 | 0,0 |  |
| Всего |  | 44365,5 | 26544,0 | 14315,5 | 3506,0 |

5. Оценка результативности.

- Сокращение затрат на текущий ремонт зданий  на  75 %

- Исключение малоэффективного выборочного поддерживающего ремонта ;

- Продление срока эксплуатации зданий  на 5 лет

- Исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев  на 40 % ;

- Увеличение доли отремонтированных зданий в общем количестве зданий образовательных учреждений  на 56 %.

Управляющий делами

Администрации г.Саяногорска                                                 В.П. Клундук

Приложение № 2

к постановлению Администрации

г.Саяногорска

от 14.11.2011г. № 2085

Приложение № 3

к постановлению Администрации

г.Саяногорска №175 от 15.02.10г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОЖАРНО – ОХРАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

ОБРАЗОВАНИЯ МО г.САЯНОГОРСК НА 2010 -2012гг.»

г.Саяногорск

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования МО г.Саяногорск на 2010-2012гг.».

- Раздел 1. Характеристика проблемы.

- Раздел 2. Цель и задачи.

- Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения.

- Раздел 5. Оценка результативности.

ПАСПОРТ

ведомственной муниципальной целевой программы

«Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования

МО г.Саяногорск на 2010-2012гг.»

| Наименование ведомственной муниципальной целевой программы Наименование главного распорядителя средств бюджета МО г.Саяногорск Цель Задачи Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам Сроки реализации Объемы финансирования Ожидаемые конечные результаты Система контроля за реализацией программы | «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования МО г.Саяногорск на 2010-2012гг.» Городской отдел образования г. Саяногорска Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности. Повышение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений путем приобретения и установки современного противопожарного оборудования и снаряжения. Выполнение требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений. Реализация государственной политики, направленной на защиту здоровья и сохранения жизни людей Уменьшение количества образовательных учреждений, подверженных риску возгорания , увеличение количества образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, соответствующим требованиям пожарной безопасности. |
| --- | --- |
|  | 2010 - 2012гг. Всего - 5274,5 т.р. -2010г.- 1751,0 т.р. -2011г. – 2093,5 т.р. -2012г. - 1430,0 т.р. Приведение всех зданий 28- и образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями пожарной безопасности для реализации государственной политики, направленной на защиту здоровья и сохранения жизни дюдей. Контроль за ходом реализации программы осуществляется Городским отделом образования г.Саяногорска |

- Характеристика проблемы.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования г. Саяногорск является повышение уровня безопасности условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательных учреждений от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетным являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются взаимосвязанными и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи.

В результате обследования и анализа полученной информации выявлены следующие характерные нарушения правил пожарной безопасности:

- отсутствие дверей в рекреациях зданий, что способствует при возникновении пожара быстрому распространению продуктов горения на путях эвакуации;

- несоответствие требованиям ППБ 01-03 состояния дверей в помещениях  электрощитовых ;

- отсутствие электропривода на задвижках обводной линии водомерного устройства системы противопожарного водопровода;

-отсутствие необходимого нормативного количества огнетушителей;

- несоответствие состояния пожарных коробов, рукавов «Техническому регламенту требований по пожарной безопасности»

Устранение всех перечисленных выше нарушений возможно путем использования программно-целевого метода.

2. Цель и задачи.

Основной целью Программы «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования МО г.Саяногорск на 2010 – 2012гг.» является обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи Программы:

- приобрести и установить современное снаряжение и оборудование по пожарной безопасности для 28–и образовательных учреждений;

- сохранить и укрепить уже имеющуюся материально-техническую базу в  данных образовательных учреждениях;

- совершенствовать методы и способы организации работы в образовательных учреждениях по снижению количества пожароопасных ситуаций;

- усилить противопожарную пропаганду;

- реализовать государственную политику и требования законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности.