- Приложение №1

- к Постановлению Администрации

- Муниципального образования

- город Саяногорск №147 от 09.02.2012 г.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

- "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

- В 2012 ГОДУ"

- ПАСПОРТ

- муниципальной адресной программы "Переселение

- граждан, проживающих на территории муниципального образования город Саяногорск,

- из аварийного жилищного фонда в 2012 году"

| - Наименование | - муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования город Саяногорск, из аварийного жилищного фонда в 2012 году" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| - Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования город Саяногорск |
| - Цель | финансовое и организационное обеспечение переселения - граждан из аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании город Саяногорск, признанных таковыми до 1 января 2010 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе |
| - Задачи | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования город Саяногорск; - развитие жилищного строительства в муниципальном образовании город Саяногорск; - приобретение жилых помещений: - у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц); - у застройщиков жилых помещений в жилых домах с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки), и (или) на строительство таких домов; - у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; - организация переселения 52 граждан из аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании город Саяногорск; - обеспечение ликвидации в 2012 году 1024,1 кв. метра аварийного жилищного фонда; - - использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство новых объектов |
| - Срок реализации | - 2012 год |
| - Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования программных мероприятий – 8 923 500,0 рублей, в том числе за счет средств: - государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 6 804 169,0 рублей; - республиканского бюджета Республики Хакасия - 1 939 660,0 рублей; - - местного бюджета – 179 671,0 рублей |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации | переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Саяногорск, общей площадью 330,5 кв. метра (15 жилых помещений) и предоставление жилых помещений 52 гражданам. |

- 1. Общие положения

- Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 N185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ).

- Программа направлена на решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2010 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории муниципального образования  город Саяногорск, за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), республиканского бюджета Республики Хакасия и местного бюджета муниципального образования город Саяногорск.

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы осуществляется в соответствии со статьями 84, 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- 2. Цель и задачи

- Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в муниципальном  образовании город Саяногорск, признанных таковыми до 1 января 2010 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе.

- Для достижения цели Программы должны быть решены следующие задачи:

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования город Саяногорск;

- - развитие жилищного строительства в муниципальном образовании город Саяногорск;

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

- приобретение у застройщиков жилых помещений в жилых домах с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки), и (или) на строительство таких домов;

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

- - организация переселения 52 граждан из аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании город Саяногорск;

- - обеспечение ликвидации в 2012 году  1024,1кв. метра аварийного жилищного фонда;

- - использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство новых объектов.

- Срок реализации Программы: 2012 год.

- 3. Перечень программных мероприятий

- Средства Фонда, республиканского бюджета Республики Хакасия и местного бюджета, предусмотренные на долевое финансирование мероприятий Программы, используются на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в порядке, предусмотренном действующим жилищным законодательством Российской Федерации.

- В рамках реализации Программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится путем предоставления нанимателям жилых помещений другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающего установленным требованиям и находящегося в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом или, с согласия в письменной форме граждан, в границах другого населенного пункта.

- Завершающим мероприятием реализации Программы является снос аварийного жилищного фонда.

- Мониторинг реализации Программы и контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется согласно статье 22 Федерального закона N185-ФЗ.

- Программа, при необходимости, может корректироваться.

- Информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

- - официальный сайт в сети Интернет Администрации муниципального образования город Саяногорск;

- - официальные печатные издания муниципального образования город Саяногорск;

- - печатные издания, имеющие широкое распространение в муниципальном образовании город Саяногорск;

- - телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

- Кроме того, информация о планируемых сроках переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а в случае изменения указанных сроков - о причинах переноса и новых сроках доводится до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирных домов, включенных в Программу.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения

- Источниками финансирования Программы являются средства Фонда, республиканского бюджета Республики Хакасия и местного бюджета муниципального образования город Саяногорск.

- Объем долевого финансирования мероприятий Программы составляет:

- средства Фонда - 76,25 процента;

- средства республиканского бюджета и средства местного бюджета 23,75 процента из них: - средства республиканского бюджета 91,52%;

- - средства местного бюджета 8,48%.

- Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, стоимость реализации мероприятий по муниципальному  образованию город Саяногорск и в отношении каждого аварийного многоквартирного дома приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

- Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках Программы, составляет 330,5 кв. метра.

- Общий объем средств, необходимых в 2012 году на реализацию Программы, определяется исходя из общей площади жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках Программы, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

- Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой, принята равной 
27 000,0 рублей, что соответствует стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной для Республики Хакасия Министерством регионального развития Российской Федерации на 2012 год приказом от 09.12.2011 N562.

- Общий объем средств, необходимых в 2012 году на реализацию Программы, составляет 8 923 500,0  рублей, в том числе:

- средства Фонда – 6 804 169,0 рублей,

- средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 1 939 660, 0 рублей,

- средства местного бюджета – 179 671,0 рублей.

- 5. Оценка результативности Программы

- Критериями эффективности реализации Программы являются:

- - количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда;

- - количество аварийных многоквартирных домов, жители которых  переселены в рамках выполнения программы по переселению граждан;

- - доля израсходованных средств.

- Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

- Реализация мероприятий Программы обеспечит улучшение жилищных условий жителей муниципального образования город Саяногорск, проживающих в аварийном жилищном фонде, и ликвидацию аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Саяногорск, признанного таковым до 1.01.2010 года.

Управляющий делами

Администрации муниципального

образования город Саяногорск                                                                               В.П. Клундук

| Перечень аварийных многоквартирных домов Муниципального образования город Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | п.г.т.Майна, ул.Короленко, дом 31 | б/н | 17.07.2000 | 2012 | 2012 | 26 | 26 | 152,2 | 7 | 0 | 7 | 152,2 | 0 | 152,2 | 4 109 400,0 | 3 133 418,0 | 893 241,0 | 82 741,0 |  |
| 2 | п.г.т.Майна, ул.Короленко, дом 32 | б/н | 17.07.2000 | 2012 | 2012 | 26 | 26 | 178,3 | 8 | 0 | 8 | 178,3 | 0 | 178,3 | 4 814 100,0 | 3 670 751,0 | 1 046 419,0 | 96 930,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 52 | 52 | 330,5 | 15 | 0 | 15 | 330,5 | 0 | 330,5 | 8 923 500,0 | 6 804 169,0 | 1 939 660,0 | 179 671,0 |  |

- Приложение №1

- к Муниципальной адресной программе

- «Переселение граждан, проживающих на

- территории муниципального образования

- город Саяногорск, из аварийного жилищного

- фонда в 2012 году»

Управляющий делами

Администрации муниципального образования город Саяногорск 								В.П. Клундук

- Приложение №2

- к Муниципальной адресной программе

- «Переселение граждан, проживающих на

- территории муниципального образования

- город Саяногорск, из аварийного жилищного

- фонда в 2012 году»

- ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- выполнения Муниципальной адресной программы

- «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования город Саяногорск,

- из аварийного жилищного фонда в 2012 году»

| Показатели выполнения региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда программы | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2012 года | II квартал 2012 года | III квартал 2012 года | IV квартал 2012 года | всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Число переселенных жителей | чел. |  |  |  |  |  |
| 2. Доля жителей, переселенных в результате выполнения программы по переселению граждан от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации программы | % |  |  |  |  |  |
| 3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения программы по переселению граждан | шт. |  |  |  |  |  |
| 4. Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения программы по переселению граждан | % |  |  |  |  |  |
| 6. Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения программы по переселению граждан, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов | % |  |  |  |  |  |
| 7. Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 8. Доля израсходованных средств | % |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации муниципального образования город Саяногорск 										В.П. Клундук