ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2012 г.  № 1274

Россия Федерациязындағы

Хакас Республика

Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа

Саяногорск город

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

настаа

администрация

города Саяногорска

| О внесении изменений в Постановление Администрации г.Саяногорска от 14.12.2010 г. №1895 «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2011 – 2013 годы» |  |
| --- | --- |

- В целях реализации мероприятий по улучшению экологического состояния муниципального образования город Саяногорск, в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в связи с принятыми к исполнению в 2011- 2012 году в целях улучшения экологического состояния муниципального образования город Саяногорск расходными обязательствами, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 30, 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 г. № 35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в Постановление Администрации  г.Саяногорска от 14.12.2010 г. №1895 «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2011 – 2013 годы»:

  - Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2011 – 2013 годы» изложить в следующей редакции:

| Наименование ВМЦП | «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2011 – 2013 годы» |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке ВМЦП (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Республики Хакасия от 07.07.2004 N 44 «Об охране окружающей среды»; Закон Республики Хакасия от 11.03.2008 N 3-ЗРХ «Об отходах производства и потребления» |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета МО г. Саяногорск | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (далее - КЖКХиТ) |
| Цели ВМЦП | - стабилизация и улучшение качества окружающей среды; - повышение уровня экологической безопасности - жителей муниципального образования г. Саяногорск |
| Задачи ВМЦП | - совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления путем строительства полигона твердых бытовых отходов, развития сети пунктов приема вторичных ресурсов, внедрения раздельного сбора отходов; - осуществление санитарной очистки территории муниципального образования г. Саяногорск (сбор, вывоз, захоронение (размещение) отходов); - обеспечение санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам мест рекреации, использования водных объектов в целях купания и отдыха населения; - повышение экологической грамотности жителей города. |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | - дополнительный показатель 1 "Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, от общей численности проживающего на территории муниципального образования населения" уже с 2010 г. достигло 100% и позволит сохранить данное значение в последующие годы; - ликвидация несанкционированных свалок муниципального образования город Саяногорск в 2011г.-53; в 2013г.- 60; - выполнение работ по расширению (рекультивации) городской свалки твердых бытовых отходов составит в 2011г.20620 м2, 2012г. -459 м2, 2013г.- 5499 м2; -получение санитарно-эпидемиологического экспертного заключения в 2011г.-1шт., 2012г. -1шт., 2013г.-1шт.; - строительство полигона ТБО в 2011г.- 12,7%; в 2012г. 68,3%; в 2013г.-100%; - развитие сети пунктов приема высокоопасных отходов в 2012г.-1 пункт |
| Сроки и этапы реализации ВМЦП | 2011 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | - источник финансирования – бюджет муниципального образования город Саяногорск, республиканский бюджет Республики Хакасия, прочие средства. Объем финансирования, всего: 9 570,46 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования город Саяногорск: 2011 год – 2 853,46 тыс.руб.; 2012 год – 2 100,0 тыс.руб.; 2013 год – 3 100,0 тыс.руб. республиканский бюджет Республики Хакасия: 2011 год – 0,00 тыс.руб.; 2012 год – 1 517 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - снижение уровня вредного воздействия атмосферного воздуха на здоровье населения за счет осуществления контроля за хозяйствующими субъектами в части разработки проектов, организации санитарно-защитных зон и корректировки программ производственного контроля по обеспечению лабораторного контроля за качеством атмосферного воздуха; - развитие сети пунктов приема вторичных ресурсов, внедрение раздельного сбора отходов; - совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления путем строительства полигона твердых бытовых отходов; - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения путем ликвидации несанкционированных свалок; - повышение экологической грамотности населения; |
| Система контроля за реализацией ВМЦП | текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел экологии и охраны труда Администрации муниципального образования город Саяногорск. Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска отвечает за эффективное и целевое использование выделенных для реализации программных мероприятий бюджетных ассигнований и предоставляет отчеты о - ходе реализации Программы в Бюджетно-финансовое управление администрации муниципального образования город Саяногорск и отдел экономики и развития Администрации муниципального образования город Саяногорск в установленные |
| - ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении программы | - Никитина А.В. – начальник отдела экологии и охраны труда Администрации г. Саяногорска |

1.2 Раздел 2 «Цели и задачи» изложить в новой редакции согласно Приложения № 1 к настоящему Постановлению.

  - Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложения № 2 к настоящему Постановлению.

  - Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в новой редакции согласно Приложения № 3 к настоящему Постановлению.

  - Раздел 6 «Оценка результативности» читать в новой редакции согласно Приложения № 4 к настоящему Постановлению.

  - Дополнить ведомственную муниципальную целевую программу «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2011 – 2013 годы» Схемой согласно приложению №5  к настоящему Постановлению.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012года.

- Информационно-аналитическому отделу (Михалевой Е.Ю.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Муниципального образования г. Саяногорск в сети интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск (А.П. Затепякин).

| Глава муниципального образования город Саяногорск | Л.М.Быков |
| --- | --- |

# Приложение №1

к Постановлению

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск

от 08.08.2012г. № 1274

- 2. Цели и задачи

Основными целями настоящей Программы являются:

- создание благоприятной среды и обеспечение экологической безопасности жителей города Саяногорска, пгт. Майна и пгт. Черемушки.

Задачи Программы:

- совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления путем строительства полигона твердых бытовых отходов, развития сети пунктов приема вторичных ресурсов, внедрения раздельного сбора отходов;

- осуществление санитарной очистки территории муниципального образования г. Саяногорск (сбор, вывоз, захоронение (размещение) отходов);

- обеспечение санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам мест рекреации, использования водных объектов в целях купания и отдыха населения;

- повышение экологической грамотности жителей города.

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П. Клундук |
| --- | --- | --- |

# Приложение №2

к Постановлению

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск

от 08.08.2011г. № 1274

- 3. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Всего объем финансирования | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г. |  | 2012г. | 2013 г. |
| 1. | Мероприятия по снижению загрязнения почвы города | тыс. руб. | 9 390,68 | 2793,68 |  | 3 557,0 | 3040,0 |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок муниципального образования город Саяногорск | кол-во | 113 | 53 |  | 0 | 60 |
|  |  | тыс. руб. | 1 077,8 | 437,8 |  | 0,0 | 640,0 |
| 1.2 | Развитие сети пунктов приема высокоопасных отходов (в т.ч. по замене и сбору отработанных моторных масел личного автотранспорта, отработанных энергоэкономичных ртутьсодержащих люминесцентных ламп, аккумуляторных батарей).Оборудовать на территории МУП «КБО» склад для хранения опасных отходов | кол-во | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | без финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Выполнение работ по расширению (рекультивации) городской свалки твердых бытовых отходов | м2 | 26578 | 20620 | 459 |  | 5499 |
|  |  | тыс. руб. | 1 940,0 | 1500,0 |  | 40,0 | 400,0 |
| 1.4 | Услуги по демеркуризации ртути металлической | кол-во | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | тыс. руб. | 6 322,88 | 805,88 |  | 3 517,0 | 2 000,0 |
| 1.5.1 | Выполнение топографической съемки для проектирования электрической части полигона твердых бытовых отходов | кол-во | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | тыс. руб. | 3 517,0 | 0,0 |  | 1 517,0 | 2 000,0 |
| 1.5.3 | Выполнение топографической съемки границ земельного участка под строительство полигона ТБО | кол-во | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | 98,5 | 98,5 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4 | Выполнение межевания границ земельного участка под строительство полигона ТБО | кол-во | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | 98,2 | 98,2 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5 | Составление сметной документации для выполнения проектных работ для строительства полигона ТБО | кол-во | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | 9,18 | 9,18 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.6 | Проектирование полигона ТБО, в том числе геологические и гидрогеологические изыскания, землеустроительные работы, проектные работы, согласования, заключения и экспертизы (средства республиканского бюджета Республики Хакасия), в том числе: | кол-во | 1/3 | 1/3 |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.6.1 | Средства республиканского бюджета РХ | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.6.2 | Средства бюджета муниципального образования город Саяногорск | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.7 | Разработка проектной документации для полигона ТБО (геологические и гидрологические изыскания, землеустроительные работы, согласование, заключение и экспертиза ) | кол-во | 2/3 |  |  | 2/3 |  |
|  |  | тыс. руб. | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
| 1.5.7.1 | Средства республиканского бюджета РХ | тыс. руб. | 1517,0 |  |  | 1517,0 |  |
| 1.5.7.2 | Средства бюджета муниципального образования город Саяногорск | тыс. руб. | 483,0 |  |  | 483,0 |  |
| 1.6 | Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления. Разработать правила по обращению с отходами на территории муниципального образования г. Саяногорск | кол-во | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | без финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по снижению загрязнения грунтовых вод и городских водоемов | тыс. руб. | 179,78 | 59,78 |  | 60,0 | 60,0 |
| 2.1 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, получение экспертного заключения, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам мест рекреации, использования водных объектов в целях купания и отдыха населения. Проведение лабораторных исследований качества почвы и воды открытых водоемов по разработанному плану-графику отбора проб воды в рамках программы производственного контроля | кол-во | 3 | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | тыс. руб. | 179,78 | 59,78 |  | 60,0 | 60,0 |
| 2.2 | Разработать Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования г.Саяногорск, для личных и бытовых нужд | кол-во | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | без финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение массовых акций с привлечением различных слоев населения, городских организаций, предпринимателей к уборки гаражных массивов, проведение субботников | кол-во | 3 | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | без финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| 4. | Реализация комплексной системы мер по экологическому воспитанию и образованию различных слоев населения с привлечением средств массовой информации | кол-во | 12 | 4 |  | 4 | 4 |
|  |  | без финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО объем финансирования |  | 9 570,46 | 2 853,46 |  | 3 617,0 | 3 100,0 |

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П.Клундук |
| --- | --- | --- |

# Приложение №3

к Постановлению

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск

от 08.08.2012г. № 1274

## 4. Обоснование ресурсного обеспечения

- Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования город Саяногорск.

- Объем финансирования мероприятий Программы составляет в общем

- 9 570,46 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

| Источники финансирования, руб. | Всего, тыс. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Всего по Программе, в том числе | 9 570,46 | 2 853,46 | 3 617,0 | 3 100,0 |
| Бюджет МО г. Саяногорск | 8053,46 | 2 853,46 | 2 100,0 | 3 100,0 |
| Республиканский бюджет РХ | 1 517,0 | 0,0 | 1 517,0 |  |

- В указанных суммах предусмотрена кредиторская задолженность.

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П. Клундук |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 4

к Постановлению

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск

от 08.08.2012г. № 1274

6. Оценка результативности

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и повышения качества работы структурных подразделений органов местного самоуправления выполнение мероприятий Программы положительно повлияет на достижение следующих показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов:

- значение дополнительного показателя 1 "Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, от общей численности проживающего на территории муниципального образования населения" уже с 2010 г. достигло 100% и позволит сохранить данное значение в последующие годы.

Количественные показатели результативности:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Всего | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок муниципального образования город Саяногорск | кол-во | 113 | 53 | 0 | 60 |
| 2 | Выполнение работ по расширению (рекультивации) городской свалки твердых бытовых отходов | м2 | 26578 | 20620 | 459 | 5499 |
| 3 | Получение санитарно-эпидемиологического экспертного заключения | кол-во | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Строительство полигона ТБО | % | 100 | 12,7 | 68,3 | 100 |
| 5 | Развитие сети пунктов приема высокоопасных отходов | кол-во | 1 | 0 | 1 |  |

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П. Клундук |
| --- | --- | --- |