Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от 13.08.2011г. № 1304

Долгосрочная муниципальная целевая  Программа

«Пожарно – охранная безопасность в учреждениях

культуры и дополнительного образования детей

МО г. Саяногорск на 2010-2012гг»

Содержание программы

- Характеристика проблемы

- Цели и задачи

- Перечень мероприятий

- Обоснование ресурсного обеспечения

- Механизм реализации программы

- Оценка эффективности

Долгосрочная муниципальная целевая  Программа

«Пожарно – охранная безопасность в учреждениях культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск на 2010-2012гг»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Пожарно – охранная безопасность в учреждениях культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск на 2010-2012гг (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Программы | Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»; СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», утвержденные Приказом Министерства регионального развития от 01.09.2009г. №390; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные Постановлением Министерства строительства РФ от 13.02.1997 № 18-7 |
| Муниципальный Заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Саяногорск |
| Цели и задачи Программы | Цель: осуществление первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей. Задачи: обеспечение условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты зданий и сооружений учреждений культуры и дополнительного образования детей, недопущение травматизма и гибели сотрудников, обучающихся, посетителей во время их трудовой, учебной деятельности или во время проведения мероприятий; укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск в соответствии с нормативной потребностью |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | - Увеличение количества помещений в учреждениях культуры МО г. Саяногорск оснащенных дверями с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа на 2 шт. в год; - Увеличение на 10% доли зданий учреждений культуры МО г. Саяногорск оснащенных автоматической охранно-пожарной сигнализацией и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах; - Увеличение на 10% доли учреждений культуры МО г. Саяногорск оснащенных дверями эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 – 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств бюджета муниципального образования город Саяногорск для реализации Программы – 4117,4 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 3308,5 тыс. рублей, 2011 год – 458,9 тыс. рублей, 2012 год – 350,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Оснащение зданий учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск системой автоматической пожарно-охранной сигнализацией и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. |
| Система контроля за реализацией Программы | Саяногорский городской отдел культуры осуществляет общий контроль за реализацией программы |

1. Характеристика проблемы

Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск включает вопросы сохранения жизни и здоровья сотрудников, обучающихся, посетителей во время их трудовой, учебной деятельности или во время проведения мероприятий,  а также материальных ценностей учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск от возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций в целом.

Пожарная безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск достигается путем проведения единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системы мер экономического, профилактического, информационного и организационного характера.

Программа предусматривает, что построение эффективной системы обеспечения пожарной безопасности осуществляется с учетом специфики учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск и вероятности возникновения тех или иных угроз, путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, а также обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

В настоящее время по-прежнему основными причинами возникновения пожаров остаются высокая степень изношенности основных фондов (зданий, помещений), инженерных коммуникаций и инженерно-технического оборудования, отсутствие должной системы оповещения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди существенных нарушений требований пожарной безопасности, характерных для многих учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск, надзорными органами отмечены отсутствие предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующих распространению опасных факторов пожара, и приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток.

Принятие Программы позволит существенно снизить риск возникновения пожаров за счет установки:

охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в учреждениях культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск;

дверей с требуемым пределом огнестойкости;

оборудование дверей, отделяющих лестничные клетки от коридоров, механизмами самозакрывания. А также проходить обучение по программе пожарно-технического минимума.

Двери с повышенным пределом огнестойкости и межлестничные двери, являясь составной частью противопожарных преград, препятствуют распространению пожара в течение времени, регламентируемого нормативными требованиями и условиями безопасности. В отличие от обычных дверей они способны удерживать огонь в течение более длительного времени. При возникновении пожара двери ограничивают распространение пожара и возможную площадь горения, облегчается тушение пожара, а самое главное, уровень ущерба становится меньше.

Таким образом, реализация программных мероприятий будет значительно способствовать улучшению ситуации в сфере культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск.

2. Цели и задачи

Основной целью Программы является осуществление первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск.

Задачи Программы:

- обеспечение условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты зданий и сооружений учреждений культуры и дополнительного образования детей, недопущение травматизма и гибели  сотрудников, обучающихся, посетителей во время их трудовой, учебной деятельности или во время проведения мероприятий.

# Программа рассчитана на 2010 – 2012 годы.

3. Перечень мероприятий

| Наименование мероприятий | Основной исполнитель, получатель бюджетных средств | Сроки исполнения | Объемы финансирования из бюджета города (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащение зданий учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск системой автоматической охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Саяногорский городской отдел культуры | 2010-2012г.г. | Общий объем необходимых финансовых средств бюджета муниципального образования город Саяногорск для реализации Программы – 4117,4 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 3308,5 тыс. рублей, 2011 год – 458,9 тыс. рублей, 2012 год – 350,0 тыс. рублей |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск, средств, поступивших от благотворителей. Объем финансирования Программы 2010 - 2012 гг. составляет 4117,4 тыс. рублей.

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Основной исполнитель, получатель бюджетных средств | Объемы финансирования из бюджета города (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Ревизия пожарной автоматики, пожарного гидранта, огнезащитная обработка деревянной отделки зрительного зала, фойе и выставочного зала, эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы, замена дверей электрощитовой на двери с требуемым пределом огнестойкости в МУ ДК «Энергетик» | 2010 год | Саяногорский городской отдел культуры | 3308,5 | 63,1 | - | - |
| 2. Огнезащитная пропитка ткани, монтаж пожарной лестницы, профилактические испытания электрооборудования и электропроводки, приобретение пожарных рукавов, установка противопожарных дверей, знаков эвакуации, испытание пожарной лестницы, пожарных кранов в МУ ДК «Визит», оборудование ПС помещений ОРЛОКИ, огнезащитная обработка обрешеток под кровлю |  |  |  | 282,9 |  |  |
| 3. Приобретение знаков пожарной безопасности, доводчиков на двери, монтаж системы охранно-пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей в МУК «ЦБС» |  |  |  | 81,8 |  |  |
| 4. Огнезащитная обработка стеллажей, металлических дверей, испытание наружной пожарной лестницы и пожарных кранов, установка противопожарной двери с пределом огнестойкости 60 минут, приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, пожарного шкафа, знаков пожарной безопасности, установка автоматической системы пожаротушения в фондовом помещении, испытание электрооборудования, составление планов эвакуации в МУ «Краеведческий музей» |  |  |  | 243,8 |  |  |
| 5. Обработка металлических конструкций сцены МУ ДК «Визит» огнезащитным составом, ремонт автоматической системы водяного пожаротушения и обработка сцены огнезащитным составом в МУ ДК «Энергетик» |  |  |  | 2388,4 |  |  |
| 6. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, установка входных алюминиевых дверей, установка противопожарных дверей, установка камеры видеонаблюдения в МОУ ДОД «Черемушкинская школа искусств» |  |  |  | 131,1 |  |  |
| 7. Установка металлической противопожарной огнезащитной двери в МОУ ДОД «СДМШ» |  |  |  | 26,3 |  |  |
| 8. Установка доводчика на дверь, приобретение знаков пожарной безопасности в МОУ ДОД ДХШ «Колорит» |  |  |  | 7,5 |  |  |
| 9. Установка противопожарной двери, монтаж ОПС, план эвакуации при пожаре в МОУ ДОД «Майнская детская школа искусств «Акварель» |  |  |  | 83,6 |  |  |
| 10. Ремонт пожарной сигнализации МБУК «ЦБС» | 2011 –2012 годы |  | 808,9 |  | 36,6 |  |
| 11. Наладка системы пожарной сигнализации, дооборудование помещений МОУ ДОД ДХШ «Колорит» |  |  |  |  | 63,8 |  |
| 12.Установка дверей МОУ ДОД «Майнская детская школа искусств «Акварель» |  |  |  |  | 27,2 |  |
| 13.Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли МОУ ДОД «СДМШ» |  |  |  |  | 95,9 |  |
| 14.Приобретение огнетушителей МОУ ДОД «СДМШ» |  |  |  |  | 4,4 |  |
| 15.Приобретение пожарных рукавов, шкафов, знаков МОУ ДОД «СДМШ» |  |  |  |  | 31,4 |  |
| 16. Установка противопожарной огнезащитной двери в МУ ДК «Визит» |  |  |  |  | 99,9 |  |
| 17. Приобретение пожарных шкафов, огнетушителей, кронштейнов для огнетушителей МУ ДК «Визит» |  |  |  |  | 90,0 |  |
| 18. Поверка пожарных кранов для МУ ДК «Визит» |  |  |  |  | 9,7 |  |
| 19. Установка противопожарных дверей с доводчиками МБОУДОД МДШИ «Акварель» |  |  |  |  |  | 80,0 |
| 20.Установка системы видео наблюдения МБУК «Краеведческий музей» |  |  |  |  |  | 130,0 |
| 21. Приобретение пожарного шкафа МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит» |  |  |  |  |  | 86,9 |
| 22. Поверка пожарных кранов МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит» |  |  |  |  |  | 7,7 |
| 23. Модернизация пожарной лестницы МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит» |  |  |  |  |  | 15,4 |
| 24. Испытание электрооборудования, составление планов эвакуации, знаков ПБ в МАУ МО г. Саяногорск ДК «Энергетик» |  |  |  |  |  | 30,0 |
| Итого: |  |  | 4117,4 | 3308,5 | 458,9 | 350,0 |

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется путем выполнения противопожарных и охранных мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск по итогам размещения муниципального заказа на выполнение работ и услуг.

Главным распорядителем бюджетных средств является Саяногорский городской отдел культуры. Саяногорский городской отдел культуры несет ответственность за реализацию Программы  в установленные  сроки, а также за целевое и эффект использование средств, направленных на реализацию Программы.

Саяногорский городской отдел культуры ежеквартально предоставляет отчет об использовании бюджетных средств в Бюджетно-финансовое управление администрации города Саяногорска, выделенных  на реализацию данной Программы.

6. Оценка эффективности

| №п/п | Наименование показателя | базовый % | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Увеличение количества помещений в учреждениях культуры МО г. Саяногорск оснащенных дверями с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа |  | на 2 шт. | на 2 шт. | на 2 шт. |
| 2. | Увеличение доли зданий учреждений культуры МО г. Саяногорск оснащенных автоматической охранно-пожарной сигнализацией и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах | 70% | 10% | 10% | 10% |
| 3. | Увеличение доли учреждений культуры МО г. Саяногорск оснащенных дверями эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток | 70% | 10% | 10% | 10% |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования

город Саяногорск								В.П. Клундук