Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования г. Саяногорск

от 20.12.2012г. № 1981

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКОВ

ГОРОДСКОГО ТИПА МАЙНА И ЧЕРЕМУШКИ, ВХОДЯЩИХ В

СОСТАВ МОНОПРОФИЛЬНОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД САЯНОГОРСК, НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКОВ

ГОРОДСКОГО ТИПА МАЙНА И ЧЕРЕМУШКИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МОНОПРОФИЛЬНОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД САЯНОГОРСК,

НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

| Наименование ДМЦП | Комплексное развитие поселков городского типа Майна и Черемушки, входящих в состав монопрофильного населенного пункта Республики Хакасия – муниципальное образование город Саяногорск ,на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке ДМЦП | -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Решение Саяногорского городского Совета депутатов от 23.12.2009 N 163 "О принятии комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования г. Саяногорск до 2025 года" |
| Муниципальный заказчик-координатор | Администрация муниципального образования г. Саяногорск |
| Муниципальный заказчик | Городской отдел образования г. Саяногорска Саяногорский городской отдел культуры Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска |
| Цели ДМЦП | Повысить качество и уровень жизни населения на основе повышения уровня комплексного развития поселков |
| Задачи ДМЦП | - Проведение ремонта, оснащения и строительства объектов инфраструктуры поселков городского типа Майна и Черемушки - Благоустройство территорий объектов социальной инфраструктуры и территорий поселков городского типа Майна и Черемушки - Финансовое обеспечение и содержание бюджетных и автономных учреждений образования и культуры поселков |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | - Проведение ремонтов и оснащение оборудованием объектов культуры, образования, научных и досуговых центров (количество объектов): 2013 год – 7 2014 год – 6 2015 год – 2 - Разработка Проектно-сметных документаций (кол-во ПСД): 2013 год – 2 2014 год – 0; 2015 год – 0. - Создание новых научных, культурных, образовательных и досуговых объектов и сооружений (количество): 2013 год – 3 2014 год – 2 2015 год – 2 - Увеличение удельного веса населения муниципального образования город Саяногорск, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов от общей численности населения): 2013 год – 25; 2014 год – 26; 2015 год – 28. 5. Достижение результатов, запланированных в муниципальном задании учреждения (для мероприятий по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)): 2013 год – показатели, предусмотренные муниципальным заданием учреждения; 2014 год – показатели, предусмотренные муниципальным заданием учреждения; 2015 год – показатели, предусмотренные муниципальным заданием учреждения. |
| Сроки этапы реализации ДМЦП | 2013-2015 годы |
| Перечень подпрограмм | Деление на подпрограммы не предусмотрено |
| Объемы и источники финансирования основных мероприятий | Финансовое обеспечение реализации программы: собственные средства ОАО «РусГидро» в объеме 1057,7 млн.руб., средства республиканского бюджета Республики Хакасия в объеме 197,82 млн.руб., средства бюджета муниципального образования г.Саяногорск в объеме 261,15 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Повышение качества и уровня жизни населения на основе повышения уровня комплексного развития поселков |
| Система контроля за реализацией ДМЦП | Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией муниципального образования г.Саяногорск. Текущее руководство возлагается на заместителей Главы муниципального образования город Саяногорск по пгт. Майна и пгт.Черемушки, руководителей Городского отдела образования г. Саяногорска, Саяногорского городского отдела культуры, Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска |
| ФИО, должность лица, ответственного за предоставление сведений об исполнении ДМЦП | Шаленый Сергей Александрович, заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по пгт. Майна; Миронов Виталий Анатольевич, заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по пгт. Черемушки. |

1. Характеристика проблемы

Административно-территориальное деление: Поселки городского типа Майна и Черемушки входят  в состав территории муниципального образования  город Саяногорск в соответствии с Законом Республики Хакасия № 64 от 07.10.2004 г. "Об утверждении границ города Саяногорск и наделении его статусом городского округа".

МО г.Саяногорск граничит с восточной стороны по реке Енисей с Красноярским краем,  с западной, южной и северной  стороны с Бейским районом, близрасположенные районы: с севера - Алтайский район, с юга -Таштыпский район Республики Хакасия.

Расстояние от республиканского центра - г.Абакан до МО г.Саяногорск составляет 84 км. По территории Саяногорск проходят автомобильная дорога республиканского значения Абакан-Черемушки (до Саяно-Шушенской ГЭС), магистральные электрические сети по направлениям на города Красноярск, Кемерово. Расстояние от города Саяногорска до пгт Майна составляет 18 км, до пгт Черемушки 32 км.

Дата образования: пгт Майна – 1946 год, пгт Черемушки – 1974 год.

Климатические условия: резко-континентальный климат. Низкая среднегодовая температура, высокая продолжительность зимнего периода. Годовое количество осадков 250-300 мм. Выпадают в основном в тёплый период времени. Средняя температура июля +18,6 °C. Средняя температура января −20,0°C. Продолжительность вегетационного периода - 160 дней.

Население: численность населения пгт Майна составляет 6500 чел., из них детей – 913 чел., пенсионеров – 1700 чел.,, пгт Черемушки -     8373 чел., из них детей – 1330 чел, пенсионеров – 2670 чел. Количество домов в пгт Майна составляет 1387, из них частных- 1300. Количество многоквартирных домов в пгт Черемушки составляет 50.

Основные предприятия и учреждения: на территории пгт Майна насчитывается  25 основных предприятий и учреждений, из которых 4 муниципальных бюджетных учреждения и 1 государственное бюджетное учреждение. На территории пгт Черемушки располагается  Филиал ОАО «РусГидро – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». (Установленная мощность на двух ГЭС: 6 721 МВт (Саяно-Шушенская ГЭС - 6400 Мвт, Майнская ГЭС - 321 МВт. Располагаемая мощность - 961 МВт. Среднегодовая выработка - 1 700,0 млн кВт·ч. ) Кроме того, имеется 11 наиболее крупных предприятий, 6 муниципальных бюджетных учреждений, 2 муниципальных автономных учреждения, активно действует 8 общественных организаций.

Основные проблемы инфраструктуры:

Высокий уровень износа инфраструктурных объектов (очистные сооружения, электрокотельные, фильтровальная станция) (в отдельных случаях до предаварийного состояния), в т.ч. социально-культурного назначения (школы, детские сады, больницы и т.д.) требует их капитального и текущего ремонта. Одной из актуальных проблем является улучшение условий проживания населения и улучшение внешнего облика поселков, поэтому необходимо проведение работ по благоустройству территорий, текущему содержанию объектов благоустройства. Особые условия требовательности жителей региона и поселков, переживающих поставарийный период, к обеспеченности социальной инфраструктурой предполагают необходимость  строительства новых социальных объектов для организации досуга населения,  занятий спортом, творческой деятельностью.

2. Цели и задачи

Основной целью настоящей Программы является   повышение качества и уровня жизни населения на основе повышения уровня комплексного развития поселков.

Программа рассчитана на 2013-2015 годы.

Задачи Программы:

- Проведение ремонта, оснащения и строительства объектов инфраструктуры поселков городского типа Майна и Черемушки;

- Благоустройство территорий объектов социальной инфраструктуры и территорий поселков  городского типа Майна и Черемушки;

- Финансовое обеспечение и содержание бюджетных и автономных учреждений образования и культуры поселков.

3. Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 год |  |  | 2014 г |  |  | 2015 г |  |  |
|  |  |  | Средства ОАО «РусГидро» | Средства РБ РХ | Средства МБ МО г.Саяногорск | Средства ОАО «РусГидро» | Средства РБ РХ | Средства МБ МО г.Саяногорск | Средства ОАО «РусГидро» | Средства РБ РХ | Средства МБ МО г.Саяногорск |
| 1 | Ремонт и оснащение здания отделения УВД пгт Черемушки | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка Проектно-сметной документации ремонта и оснащения здания МБОУ ЧСШ №1, в т.ч. благоустройство территории | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство, оснащение Учебно-производственного инновационного центра | 105,9 | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и оснащение лаборатории гидротехнических сооружений для нужд СШФ СФУ | 18,3 | 18,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка проектно-сметной документации ремонта центральной площади перед МАУ МО г.Саяногорск ДК «Энергетик» | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Укрепление неустойчивых массивов скалы с южной стороны здания спорткомплекса ОАО «ЦСО СШ ГЭС» | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В целях организации общежития студентов СШФ СФУ приобретение части здания больницы с земельным участком | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство и оснащение актового зала МБОУ Лицей «Эврика» | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт центральной площади перед МАУ МО г.Саяногорск ДК «Энергетик» | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение автобуса для МАОУ Станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Борус» п.Черемушки | 2,1 |  | 2,0 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Укладка пешеходной дорожки вдоль центральной дороги п.Черемушки. Ямочный ремонт | 1,6 |  | 1,5 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный и текущий ремонт МБОУ Майнская средняя общеобразовательная школа (в том числе кровля, ремонт системы отопления, водоотведения) | 15,0 |  | 14,3 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный и текущий ремонт МБДОУ д/с № 3 «Фонарик» п.Майна | 3,4 |  | 3,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный и текущий ремонт спорткомплекса «Юность» п.Майна | 3,9 |  | 3,7 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Текущий ремонт МБОУДОД МДШИ «Акварель» | 1,2 |  | 1,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Асфальтирование дорог в п.Майна: Ул.Енисейская, ул.Калинина, ул.Пушкина, ул.Советская, ул.Гагарина | 4,4 |  | 4,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт и оснащение здания МБОУ ЧСШ №1, в т.ч. благоустройство территории | 195,0 |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство и оснащение горнолыжной базы | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт и оснащение здания МБДОУ ЦРР-детский сад «Малыш», благоустройство территории | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Текущий ремонт здания МБЛПУ «СГБ № 1 пгт Майна» (родильный дом) | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт и оснащение здания МБОУДОД ЧДШИ, в т.ч. концертного зала | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт и оснащение здания МБОУ Лицей «Эврика» (гаражи, теплица, спортивная площадка) | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт здания МАУ МО г.Саяногорск ДК «Энергетик» | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство крытого ледового дворца | 75,0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство парка в пгт Черемушки с благоустройством мест отдыха | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 26 | Строительство и оснащение досугового развлекательного центра | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 27 | Ремонт здания МБДОУ ЦРР-детский сад № 10 «Щелкунчик», благоустройство территории | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |
| 28 | Ремонт и оснащение помещения кинотеатра «Русь» для создания досугового центра | 70,0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |
| 29 | Благоустройство территории пруда, расположенного в пределах границы поселка | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 30 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям образования пгт. Майна на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 102,44 |  | 14,71 | 19,36 |  | 14,71 | 19,44 |  | 14,71 | 19,51 |
| 31 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры пгт. Майна на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 9,6 |  |  | 3,18 |  |  | 3,2 |  |  | 3,22 |
| 32 | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям образования пгт. Черемушки на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 277,54 |  | 41,23 | 50,82 |  | 41,23 | 51,42 |  | 41,23 | 51,61 |
| 33 | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям культуры пгт. Черемушки на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 37,79 |  |  | 12,54 |  |  | 12,58 |  |  | 12,67 |
| ВСЕГО в т.ч. по поселкам |  | 1516,67 | 262,7 | 85,94 | 87,5 | 565,0 | 55,94 | 86,64 | 230,0 | 55,94 | 87,01 |
| - Майна |  | 159,94 | 0,0 | 41,21 | 23,94 | 20,0 | 14,71 | 22,64 | 0,0 | 14,71 | 22,73 |
| - Черемушки |  | 1356,73 | 262,7 | 44,73 | 63,56 | 545,0 | 41,23 | 64,0 | 230,0 | 41,23 | 64,28 |

Исполнителями  программы являются: по пп.1-9, 17-29  - ОАО «Русгидро», по пп.10-16 в части республиканского бюджета Республики Хакасия – профильные министерства и ведомства Республики Хакасия, в части местного бюджета – Городской отдел образования г. Саяногорска (п.10),  Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (пп.11-16), по пп.30-33 в части республиканского бюджета Республики Хакасия – профильные министерства и ведомства Республики Хакасия, в части местного бюджета – Городской отдел образования г. Саяногорска (пп.30, 32) и Саяногорский городской отдел культуры (пп.30-33).

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составит 1516,67 млн.руб., из них:

- собственные средства ОАО «РусГидро» в объеме 1057,7 млн.руб.,

- средства республиканского бюджета Республики Хакасия в объеме 197,82 млн.руб.,

- средства бюджета муниципального образования г. Саяногорск в объеме 261,15 млн.руб.

Объемы денежных средств республиканского бюджета Республики Хакасия в сумме 30,0 млн.руб. и местного бюджета в сумме 1,6 млн.руб. по пп.10-16 перечня мероприятий на 2013 год носят прогнозный характер и подлежат уточнению при условии включения в бюджет муниципального образования город Саяногорск.

Объемы денежных средств ОАО «Русгидро» в сумме 1057,7 млн.руб. указаны на основании Выписки из протокола заседания Совета директоров ОАО «Русгидро» от 22.06.2012 № 156.

5. Механизм реализации

Общее руководство реализацией программы осуществляется Администрацией муниципального образования г. Саяногорск.

Текущее руководство возлагается на заместителей Главы муниципального образования город Саяногорск по пгт. Майна и пгт. Черемушки.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска, Саяногорский городской отдел культуры, Городской отдел образования г. Саяногорска несут ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение Программы.

6. Оценка эффективности и результативности

Количественные показатели  эффективности и результативности Программы:

- Проведение ремонтов и оснащение оборудованием объектов культуры, образования, научных и досуговых центров (количество объектов):

2013 год – 7;

2014 год – 6;

2015 год – 2.

- Разработка Проектно-сметных документаций (кол-во ПСД):

2013 год – 2;

2014 год – 0;

2015 год – 0.

- Создание новых научных, культурных, образовательных и досуговых объектов и сооружений (количество):

2013 год – 3;

2014 год – 2;

2015 год – 2.

- Увеличение удельного веса населения муниципального образования город Саяногорск, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов от общей численности населения):

2013 год – 25;

2014 год – 26;

2015 год – 28.

- Достижение результатов, запланированных в муниципальном задании (для мероприятий по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

2013 год – показатели, предусмотренные муниципальным заданием;

2014 год – показатели, предусмотренные муниципальным заданием;

2015 год – показатели, предусмотренные муниципальным заданием.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г. Саяногорск                                                                 В.П.Клундук