Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от 19.01.2015г. №13

Изменения вносятся в ведомственную муниципальную целевую программу «Соответствие требованиям СанПиН образовательных учреждений муниципального образования  г.Саяногорск на 2013 – 2015 годы»

1.В паспорте Программы позиции, касающиеся, показателей результативности, объёмов и источников финансирования изложить в следующей редакции:

| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Показатели результативности; Единица измерения; 2013г.; 2014г.; 2015г.. 1. Проведение работ по ограждению территорий 7-ти ОУ; К-во работ; 6; 0; 1. 2. Оборудование туалетов кабинками, установка поддонов, установка перегородок в 6-ти ОУ; К-во работ; 3; 3; 0. 3.Замена линолеума в группах, учебных кабинетах в 9-ти ОУ; К-во работ; 3; 3; 3. 4.Доведение коэффициента пульсации до нормы в 1-ОУ; К-во работ; 1. 5.Ремонт тамбура, установка питьевых фонтанчиков, отделочные работы в 3-ОУ; К-во работ; 1; 2. |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Всего –5726,6 т.руб. (муниципальный бюджет муниципального образования г.Саяногорска) : - 2013г. - 3085,9 т.руб. (МБ); - 2014г. - 640,7 т.руб. (МБ); - 2015г. - 2000,0 т.руб. ( МБ). |

2.Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3.Перечень программных мероприятий

| Наименование учреждения | Вид мероприятия (работ) | Сумма всего (в т.р.) | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия Красноярскгэсстроя | 1. Оборудование кабинками туалетов; 2. Ограждение территории; 3.Установка перегородки в кабинет. | 87,0 244,5 37,1 | 87,0 244,5 | 37,1 | 0 |
| 2. МБОУ СОШ № 2 | 1. Ограждение территории. 2. Замена линолеума в учебных кабинетах; 3.Доведение коэффициента пульсации до нормы | 351,2 991,8 108,2 | 351,2 100,0 |  | 891,8 108,2 |
| 3. МБОУ СОШ № 5 | Ограждение территории | 258,3 | 258,3 |  |  |
| 4. МБОУ СОШ № 6 | 1. Ограждение территории 2. Замена линолеума в учебных кабинетах | 104,3 400,0 | 104,3 |  | 400,0 |
| 5. МБОУ Лицей № 7 | 1. Замена линолеума в учебных кабинетах 2. Ограждение территории 3. Установка кабинок в туалеты 4. Установка питьевых фонтанчиков | 825,8 233,8 237,3 69,6 | 825,8 233,8 237,3 69,6 |  |  |
| 6. МБОУ ДОД ДЮСШ | Ограждение территории | 332,0 | 332,0 |  |  |
| 7. МБДОУ д/сад № 16 «Дюймовочка» | 1 Установка перегородок в здании и сан.узле 2.Замена линолеума | 113,8 56,9 |  | 113,8 56,9 |  |
| 8. МБДОУ д/сад № 15 «Снегирек» | 1. Оборудование туалетов кабинками 2. Замена полового покрытия (линолеума) | 51,2 572,2 | 51,2 190,9 | 31,3 | 0 350,0 |
| 9.МБДОУ д/сад № 20 «Дельфин» | 1.Ремонт тамбуров 2.Замена полового покрытия; 3 Установка поддонов. | 229,1 31,2 33,4 |  | 229,1 31,2 33,4 | 0 |
| 10 . МБОУ ДОД ЦДТ | Замена полового покрытия, отделочные работы потолков и стен в кабинетах | 107,9 |  | 107,9 |  |
| 11.МБОУ МСШ | Ограждение территории | 250,0 |  |  | 250,0 |
| Итого |  | 5726,6 | 3085,9 | 640,7 | 2000,0» |

3.Раздел 4 изложить в следующей редакции:

- «4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск. Объем финансирования Программы составляет 5726,6 т. руб., в том числе:

- 2013 год - 3085,9 т. руб. - средства бюджета муниципального образования город Саяногорск;

- 2014 год – 640,7 т. руб. - средства бюджета муниципального образования город Саяногорск;

- 2015 год - 2000,0 т. руб. - средства бюджета муниципального образования город Саяногорск.»

4.Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6.Оценка результативности

Критерии эффективности реализации Программы:

Приемка 100 % образовательных учреждений к новому учебному году с первого предъявления

Показателями результативности, позволяющими оценивать ход реализации Программы, являются проведение 5-х видов работ:

- ограждение территорий 7-ми  образовательных   учреждений  (2013г-в 6-ти, 2015г-1 ОУ);

- оборудование туалетных комнат кабинками, установка поддонов, установка перегородок  в 6-ти ОУ (2013г.– в 3-х учреждениях, в 2014г. – в 3 ОУ) ;

- замена линолеума в группах и учебных кабинетах в 9-ти ОУ (2013г. – в 3-х учреждениях,  в 2014г. – в 3 учреждениях,  в 2015г. – в 3 учреждениях);

- доведение коэффициента пульсации до нормы (в 1-ОУ в 2015 г.);

.-ремонт тамбура, установка питьевых фонтанчиков, отделочные работы в 3-х ОУ (2013г.– в 1 учреждении, в 2014г. – в 2 учреждениях).»

5. Схему изложить в следующей редакции:

СХЕМА

Формирования ведомственной муниципальной целевой программы

«Соответствие требованиям СанПиН образовательных учреждений муниципального образования   г.Саяногорск на 2013-2015 годы»

Поддержка зданий образовательных учреждений в технически исправном состоянии согласно санитарно-гигиеническим требованиям.

| 1.провести 26 ремонтные работы в образовательных учреждениях за период действия ВМЦП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Замена линолеума (9) |  | Ограждение территорий (7) |  | Оборудование туалетов кабинками, установка поддонов, установка перегородок (6) |  | Доведение коэффициента пульсации до нормы (1) | Ремонт тамбура, установка питьевых фонтанчиков, отделочные работы (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого по целевой программе: 2013 год - 3085,9 т.руб. бюджет муниципального образования город Саяногорск ; 2014 год - 640,7 т.руб. бюджет муниципального образования город Саяногорск; 2015 год - 2000,0 т.руб. бюджет муниципального образования город Саяногорск ВСЕГО: объём финансирования Программы составляет 5726,6 т.руб.

| Показатели результативности | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение работ по ограждению территорий ОУ | К-во работ | 6 | 0 | 1 |
| 2. Оборудование туалетов кабинками, установка поддонов, установка перегородок | К-во работ | 3 | 3 | 0 |
| 3. Замена линолеума в группах, учебных кабинетах | К-во работ | 3 | 3 | 3 |
| 4. Доведение коэффициента пульсации до нормы | К-во работ |  |  | 1 |
| 5.Ремонт тамбура, установка питьевых фонтанчиков, отделочные работы | К-во работ | 1 | 2 |  |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                                             В.П. Клундук