Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от 19.01.2015г. №13

Изменения, которые вносятся в ведомственную муниципальную целевую программу «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования муниципального образования г. Саяногорск на 2013-2015гг.»

1.В паспорте Программы позиции, касающиеся, показателей результативности, объемов и источников финансирования, ожидаемые конечные результаты, изложить в следующей редакции:

| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Показатели результативности; Единица измерения; 2013г.; 2014г.; 2015г.. 1.Вывод пожарной кнопки на пожарную часть; К-во образовательных учреждений (ОУ); 21; 3; 1. 2.Обработка деревянных конструкций огнезащитными материалами; К-во ОУ; 5; 1; 2. 3.Обработка ограждения и испытание кровли, лестниц; К-во ОУ; 3; 3; 3. 4. Установка ПС и передача сигнала; К-во ОУ; 1; 2. 5. Монтаж и ремонт ПС; К-во ОУ; 9; 2; 1. 6. Установка противопожарных дверей; К-во ОУ; 4; 4. 7.Приобретение знаков, масок, установка пожарных из вещателей; К-во ОУ; 8; 8. 8.Обеспечение расхода воды на пожаротушение.; К-во ОУ; 3. 9.Переподключение ПОЖ кранов, установка эл.задвижки; К-во ОУ; 2; 1. |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Всего - 3067,0 т.р. -2013г.- 1723,8 т.р. -2014г. – 643,2т.р. -2015г. - 700,0 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты | -вывод в 25 образовательных учреждениях пожарной кнопки на пожарную часть; -обработка деревянных конструкций огнезащитными материалами в 8 учреждениях; -обработка, ограждение и испытание кровли, лестниц в 9 учреждениях; -установка ПС и передача сигнала в 3 учреждениях - монтаж и ремонт ПС в 12 учреждении; - установка противопожарных дверей в 8 учреждениях; -приобретение знаков, масок, установка пожарных извещателей в 16 учреждениях; -обеспечение расхода воды на пожаротушение в 3 учреждениях. -переподключение ПОЖ кранов, установка эл.задвижки в 3 учреждениях. |

2.Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень программных мероприятий

| Наименование учреждения | Мероприятие (вид работ) | Сумма всего, т.р. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия Красноярскгэсстроя | 1. Вывод кнопки на пожарную часть | 11,0 | 11,0 | 0 |  |
| 2. МБОУ СОШ № 2 | 1. Установка ПС 2. Установка противопожарных дверей 3. Ремонт ПС 4. Вывод кнопки на пожарную часть 5.Приобретение знаков, огнетушителей 6.Ограждение кровли | 18,6 48,36 98,3 11,0 10,64 149,0 | 18,6 98,3 11,0 | 48,36 10,64 | 149,0 |
| 3. МБОУ СОШ № 3 | 1. Вывод кнопки на пожарную часть 2.Установка противопожарных дверей | 11,0 67,0 | 11,0 67,0 |  |  |
| 4. МБОУ СОШ № 5 | 1.Ремонт АПС 2. Установка ПС в тамбурах 3. Вывод кнопки на пожарную часть | 61,0 46,0 11,0 | 12,0 11,0 |  | 49,0 46,0 |
| 5. МБОУ СОШ № 6 | 1.Обработка деревянных конструкций 2. Вывод кнопки на пожарную часть 3. Приобретение материалов 4.Обеспечение расхода воды на пожаротушение 5.Приобретение огнетушителей | 45,0 11,0 12,0 30,4 1,6 | 45,0 11,0 12,0 | 30,4 1,6 |  |
| 6.МБОУ Лицей № 7 | 1.Огнезащитная обработка тканей (акт.зал) 2. Вывод кнопки на пожарную часть 3.Установка противопожарных дверей 3.Ограждение кровли | 9,2 11,0 58,1 142,8 | 11,0 | 9,2 58,1 | 142,8 |
| 7. МБОУ шк. № 8 | 1. Приобретение масок 2. Приобретение плана эвакуации 3.Частичный ремонт ПС 4.Замена датчика | 9,2 15,0 30,2 2,5 | 9,2 15,0 30,2 2,5 |  |  |
| 8. МБОУ МСШ | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Приобретение пожарных знаков 3.Приобретение огнетушителей 4.Ремонт ПС | 11,0 3,6 3,5 8,5 | 11,0 3,6 | 3,5 8,5 |  |
| 9. МБОУ ЧСШ № 1 | 1. Вывод кнопки на пожарную часть | 11,0 | 11,0 |  |  |
| 10. МБОУ Лицей «Эврика» | 1. Вывод кнопки на пожарную часть | 11,0 | 11,0 |  |  |
| 11. МБДОУ д/сад № 3 «Фонарик» | 1. Вывод кнопки на пожарную часть 2. Установка ПС 3.Приобретение огнетушителей, масок | 11,0 30,0 12,0 | 11,0 30,0 | 12,0 |  |
| 12. МБДОУ д/сад № 10 «Щелкунчик» | 1. Вывод кнопки на пожарную часть 2. Поверка огнезащитной обработки 3.Ремонт АПС 4.Установка пожарных из вещателей; 5.Приобретение масок | 11,0 1,5 22,4 36,7 7,3 | 11,0 1,5 22,4 | 36,7 7,3 |  |
| 13. МБДОУ д/сад № 11 «Росинка» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Огнезащитная обработка 3. Переподключение пожарных кранов.. 4.Ограждение кровли | 11,0 46,5 61,2 199,7 | 11,0 5,5 61,2 199,7 |  | 41,0 |
| 14. МБДОУ д/сад № 15 «Снегирек» | Вывод кнопки на пожарную часть | 11,0 | 11,0 |  |  |
| 15. МБДОУ д/сад № 16 «Дюймовочка» | 1Установка металлической двери 2.Вывод кнопки на пожарную часть | 21,0 10,9 | 21,0 10,9 |  |  |
| 16. МБДОУ д/сад № 20 «Дельфин» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Установка противопожарных дверей | 10,8 19,8 | 10,8 | 19,8 |  |
| 17. МБДОУ д/сад № 21 «Аленький цветочек» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Установка и ремонт ПОС 3.Установка ПС в тамбурах 4.Испытание ограждения кровли 5 Обеспечение расхода воды на пожаротушение. 6.Приобретение огнетушителей | 11,3 45,8 67,5 2,7 83,3 1,2 | 11,3 45,8 67,5 2,7 | 83,3 1,2 |  |
| 18. МБДОУ д/сад № 22 «Почемучка» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Испытание пожарных лестниц | 11,0 3,0 | 11,0 | 3,0 |  |
| 19. МБДОУ д/сад № 25 «Умка» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Поверка пожарных лестниц 3.Перенос пожарной сигнализации и систем оповещения 4.Приобретение пожарных знаков | 11,0 50,5 25,1 0,8 | 11,0 | 50,5 25,1 0,8 |  |
| 20. МБДОУ д/сад № 27 «Сказка» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2. Обеспечение расхода воды на пожаротушение 3.Испытание ограждения 4.Ремонт ограждения кровли | 11,0 24,4 12,9 114,4 | 11,0 | 0 24,4 12,9 114,4 |  |
| 21. МБДОУ д/сад № 28 Жемчужинка» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Установка поэтажных дверей | 11,0 29,4 | 11,0 29,4 | 0 |  |
| 22. МБДОУ д/сад № 29 «У Лукоморья» | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Огнезащитная обработка 3. Приобретение огнетушителей 4.Переподключение пожарных кранов 5.Испытание пожарных лестниц | 11,0 90,0 4,5 87,0 13,0 | 11,0 4,5 | 0 | 90,0 87,0 13,0 |
| 23.МБДОУ д/сад Малыш | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2. Установка электрозадвижки | 12,0 87,0 | 87,0 | 12,0 |  |
| 24. МБДОУ ДОД ДЮСШ | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2. Ремонт ПС 3. Поверка, замена огнетушителей 4. Испытание пожарной лестницы 5. Приобретение товаров пож. безопасности 6. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли 7.Установка системы обработки и передачи сигнала | 33,6 5,1 4,6 5,0 0,3 25,6 36,0 | 5,1 4,6 5,0 0,3 25,6 | 33,6 | 36,0 |
| 25. МБДОУ ДОД ЦДТ | 1.Вывод кнопки на пожарную часть 2.Установка противопожарных дверей 3.Приобретение огнетушителей, пожарных знаков | 11,2 22,6 2,1 |  | 11,2 22,6 2,1 |  |
| 26. МАОУ ДОД СДЮТ «Борус» | 1.Обработка огнезащитными материалами 2.Вывод кнопки на пожарную часть | 28,0 10,8 | 28,0 10,8 | 0 |  |
| 27 МБДОУ д/сад № 4 «Чипполино» | 1.Монтаж ПОС 2.Приобретение дверных доводчиков; 3.Приобретение пожарных знаков, огнетушителей 4.Установка противопожарной сигнализации в овощехранилище. | 448,1 30,0 43,7 46,2 | 448,1 30,0 43,7 |  | 46,2 |
|  |  | 3067,0 | 1723,8 | 643,2 | 700,0» |

3.Раздел 4 изложить в следующей редакции:

- «4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск. Объем финансирования Программы составляет 3067,0 т. р., в том числе:

2013 г. - 1723,8 руб.;

2014 г. – 643,2 т. руб.;

2015 г. -  700,0 т. руб.»

4.Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6.Оценка результативности

-вывод пожарную кнопку на пожарную часть  в 25-х ОУ (в 2013г. – 21 учреждении;  в 2014г. -3 учреждении, 2015г-1 учреждение);

-обработка деревянных конструкций огнезащитными материалами  в 8-ми учреждениях (2013г. – 5 учреждений,  2014г. – 1 учреждении, 2015г. – 2 учреждений);

-обработка, ограждения и испытание кровли, лестниц в 9-ти учреждениях (в 2013г-3 учреждениях, 2014г. – 3 учреждениях; 2015г. -3 учреждениях);

-установка  ПС и передача сигнала в 3  учреждениях (2013г. – 1 учреждение, 2015г. –2 учреждений);

-монтаж и  ремонт ПС в 12 учреждениях (2013г. – 9 учреждений,2014-2 учреждение, 2015г-1 учреждение);

-установка противопожарных дверей  в 8 учреждениях (2013г. – 4 учреждении, 2014г. – 4 учреждений)

-приобретение знаков, масок, установка пожарных из вещателей в 16 учреждениях (2013г. – 8 учреждений, 2014г. –8 учреждений);

-обеспечение расхода воды на пожаротушение в 3 учреждениях. (2014г. –3 учреждения);

-переподключение ПОЖ кранов, установка эл.задвижки в 3 учреждениях (2013г. – 2 учреждения, 2015г- 1 учреждение)»

5.Схему изложить в следующей редакции:

СХЕМА

Формирования муниципальной целевой программы

«Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования

муниципального образования г. Саяногорск на 2013-2015гг.»

Сеть муниципальных образовательных учреждений г.Саяногорска с 2013 года будет состоять из 27-ми образовательных учреждений : общеобразовательные школы (9), детские дошкольные учреждения (14), учреждения дополнительного образования (3), школа-интернат № 8. Для обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности необходимо неукоснительно исполнять технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

| 1.Вывод кнопки на пожарную часть (25 учр.) |  | 2. Обработка деревянных конструкций огнезащитными материалами (8 учр.) |  | 3. Обработка, ограждения и испытание кровли, лестниц (9учр.) |  | 4. Установка ПС и передача сигнала (3 учр.) 5. Монтаж и ремонт ПС (12учр.) 6. Установка противопожарных дверей (8учр.) 7.Приобретение знаков, масок, установка пожарных из вещателей (16учр.) 8.Обеспечение расхода воды на пожаротушение.(3учр.) 9.Переподключение ПОЖ кранов, установка эл.задвижки (3учр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого по целевой программе: 2013 год - 1723,8 т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск ; 2014 год - 643,2 т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск; 2015 год - 700,0т.руб. бюджета муниципального образования город Саяногорск ВСЕГО: Объём финансирования Программы составляет 3067,0 т.руб.

| Показатели результативности | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вывод пожарной кнопки на пожарную часть | К-во образовательных учреждений (ОУ) | 21 | 3 | 1 |
| 2. Обработка деревянных конструкций огнезащитными материалами | К-во ОУ | 5 | 1 | 2 |
| 3. Обработка ограждения и испытание кровли, лестниц. | К-во ОУ | 3 | 3 | 3 |
| 4. Установка ПС и передача сигнала | К-во ОУ | 1 |  | 2 |
| 5. Монтаж и ремонт ПС | К-во ОУ | 9 | 2 | 1 |
| 6. Установка противопожарных дверей | К-во ОУ | 4 | 4 |  |
| 7.Приобретение знаков, масок, установка пожарных извещателей | К-во ОУ | 8 | 8 |  |
| 8.Обеспечение расхода воды на пожаротушение. | К-во ОУ |  | 3 |  |
| 9.Переподключение ПОЖ кранов, установка эл.задвижки | К-во ОУ | 2 |  | 1 |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                                             В.П. Клундук