ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2015г.  № 50

Россия ФедерациязындаFы

Хакас Республика

Муниципальнай пeдiстiy  устаu-пастаа

Саяногорск город

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

настаа

администрация

города саяногорска

| - О внесении изменений в постановление - Администрации города Саяногорска от 30.07.2010г. № 1137 |  |
| --- | --- |

- В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании город Саяногорск,  руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов  муниципального образования г.Саяногорск от 24.12.2013 №107 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2014 год и на плановый период на 2015 и 2016 годов» (с изменениями), решением Совета депутатов  муниципального образования г.Саяногорск от 24.12.2014 №85 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2015 год и на плановый период на 2016 и 2017 годов», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 30, 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 г. № 35,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Саяногорск на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2.	Настоящее Постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.

3.	Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в сети Интернет.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска.

| Глава муниципального образования город Саяногорск | Л.М.Быков |
| --- | --- |

Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от 26.01.2015г. №50

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Саяногорск на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

1. Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Саяногорск на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

изложить в следующей  редакции:

| Полное наименование МП | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории МО город Саяногорск на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки МП | -Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; -Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; -Постановление Главы МО г.Саяногорск № 414 от 02.04.2010 г. «О создании рабочей группы»; -Постановление Правительства Республики Хакасия № 43 от 12 февраля 2010 года «О концепции по повышению эффективности энергетического сектора экономики Республики Хакасия на 2010-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.» |
| Полное наименование исполнителей (или) соисполнителей МП | Администрация муниципального образования Город Саяногорск, Городской отдел образования города Саяногорска, Саяногорский городской отдел культуры, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска, Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска. |
| Полное наименование разработчика МП | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту город Саяногорска является Разработчиком программы. Предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в отдел экономики и развития Администрации муниципального образования город Саяногорск, в Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия в установленные сроки. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Бюджетно-финансовое управление администрации города Саяногорска |
| Цели МП | Цели Программы: 1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, снижения их потреб- ления и потерь в бюджетной сфере. 2.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, снижения их потребления и потерь в системах коммунальной инфраструктуры. 3.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, снижения их потребления и потерь в жилищном фонде. 4.Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Саяногорск на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи МП | Задачи Программы: 1.Модернизация и реконструкция энергетического оборудования на объектах муниципального образования город Саяногорск; 2.Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население муниципального образования город Саяногорск, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования технологий; 3.Cнижение потребления топливно-энергоресурсов в муниципальных учреждениях, энергоснабжающих организациях и жилищной сфере; 4.Внедрение современных технологий энергосбережения в муниципальном образовании город Саяногорск; 5.Стимулирование научно-технических разработок, направленных на создание и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потреблении энергетических ресурсов; 6.Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение. |
| Целевые показатели МП | -экономия потребления топливно-энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) в многоквартирных домах муниципального образования город Саяногорск: -электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода: 2010г.– не менее 2,3% по отношению к фактическому потреблению в 2009 году; 2011г.– не менее 4,6% по отношению к фактическому потреблению в 2009 году; 2012г.– не менее 7% по отношению к фактическому потреблению в 2009 году; 2013г.– не менее 9,2% по отношению к фактическому потреблению в 2009 году; 2014г.– не менее 12%по отношению к фактическому потреблению в 2009 году; 2015г.– не менее 14% по отношению к фактическому потреблению в 2009 году; Повышение комфорта проживания в жилищном фонде города, оптимизация расходов жителей города на оплату жилищно-коммунальных услуг -экономия потребления топливно-энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) муниципальными бюджетными учреждениями по отношению к базовому году (2009 год): - электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода: 2010 г.– не менее 2,8% по отношению к фактическому потреблению в 2009 году; 2011 г.– не менее 5,6% по отношению к фактическому потреблению в 2009 году; 2012 г.– не менее 8,4% по отношению к фактическому потреблению в 2009 году; 2013г.– не менее 11,2% по отношению к фактическому потреблению в 2009 году; 2014г.– не менее 14% по отношению к фактическому потреблению в 2009 году; 2015г.– не менее 17% по отношению к фактическому потреблению в 2009 году. |
| Сроки реализации МП | на 2010–2015 годы и на перспективу до 2020 года |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации МП | Всего по программе – 127 148,1 тыс.руб., в том числе: -за счет средств местного бюджета – 21 893,2 тыс.руб. -за счет республиканского бюджета РХ – 78 079,9 тыс.руб. -за счет внебюджетных источников –7 767,3 тыс.руб. -за счет средств собственников – 19 407,7 тыс.руб. |
| Планируемые результаты реализации МП | -проведение обязательных энергетических обследований в 41-ом муниципальном учреждении до конца 2013 года; -оснащение приборами учета в 41-ом муниципальном учреждении до конца 2013 года; -установка в 321 многоквартирном доме муниципального образования город Саяногорск собственниками помещений коллективных приборов учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию- до 2013 года; - проведение энергосберегающих мероприятий - 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года: 1)поставка комплекта оборудования в целях применения на объектах уличного освещения на территориях поселений заказчика энергосберегающих технологий - не менее 130 светодиодных светильников уличного освещения до 2016 года. 2)поставка комплекта оборудования для модернизации насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов - не менее 20 комплектов до 2017 года; 3)модернизация тепловых сетей на территории муниципального образования город Саяногорск – 1 400 метров до 2015 года; 4)выполнение энергосберегающих мероприятий, предложенных по результатам проведенных энергетических обследований – 1 мероприятие до 2015 года; -участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению, подготовка специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования – не менее 5 человек в год; -снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере не менее 17% до 2015 года, в сфере коммунальной инфраструктуры не менее 8% и жилищной сфере не менее 14% до 2015 года. |

2.  Раздел 2 изложить в следующей редакции:

« 2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы является:

1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, снижения их потребления и потерь в бюджетной сфере.

2.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, снижения их потребления и потерь в системах коммунальной инфраструктуры.

3.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, снижения их потребления и потерь в жилищном фонде.

4.Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Саяногорск на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органом местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1. Модернизация и реконструкция энергетического оборудования на объектах муниципального образования город Саяногорск;

2.Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население муниципального образования город Саяногорск, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования технологий;

3.Cнижение потребления топливно-энергоресурсов в муниципальных учреждениях, энергоснабжающих организациях и жилищной сфере;

4.Внедрение современных технологий энергосбережения в муниципальном образовании город Саяногорск;

5.Стимулирование научно-технических разработок, направленных на создание и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потреблении энергетических ресурсов;

6.Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение.».

3.  Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Реализация Программы предусмотрена в период 2010 по 2015 год и осуществляется за счет средств местного и республиканского бюджетов, внебюджетных источников, средств собственников в общем объеме 127 148,1 тыс. рублей:

| N п/п | Программные мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере, всего: | 41 068,5 | 1 545,8 | 11 908,9 | 8 967,1 | 8 636,8 | 7 049,8 | 2 960,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 19 092,7 | 1 073,8 | 8 458,3 | 712,8 | 2 093,9 | 3 793,8 | 2960,1 |
|  | республиканский бюджет | 16 110,9 | 0,0 | 0,0 | 6 312,0 | 6 542,9 | 3 256,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 5 864,9 | 472,0 | 3 450,6 | 1 942,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в ресурсоснабжающей сфере всего: | 66671,9 | 0,0 | 0,0 | 80,4 | 26412,5 | 40035,4 | 143,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2800,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1229,5 | 1427,4 | 143,6 |
|  | республиканский бюджет | 61969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23361,0 | 38608,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 1902,4 | 0,0 | 0,0 | 80,4 | 1822,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, всего: | 19 407,7 | 952,4 | 4 241,5 | 3 849,6 | 3 578,9 | 3 526,3 | 3 259,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства собственников | 19 407,7 | 952,4 | 4 241,5 | 3 849,6 | 3 578,9 | 3 526,3 | 3 259,0 |
|  | Всего по Программе: | 127 148,1 | 2 498,2 | 16 150,4 | 12 897,1 | 38 628,2 | 50 611,5 | 6 362,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 21 893,2 | 1 073,8 | 8 458,3 | 712,8 | 3 323,4 | 5 221,2 | 3 103,7 |
|  | республиканский бюджет | 78 079,9 | 0,0 | 0,0 | 6 312,0 | 29 903,9 | 41 864,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 7 767,3 | 472,0 | 3 450,6 | 2 022,7 | 1 822,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства собственников | 19 407,7 | 952,4 | 4 241,5 | 3 849,6 | 3 578,9 | 3 526,3 | 3 259,0 |

»

4.  Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Оценка эффективности мероприятий осуществляется способом сравнения планируемых и фактически достигнутых целевых показателей по отчетным данным исполнителей Программы.

Выполнение программных мероприятий позволит оптимизировать расходы на оплату потребленной тепловой энергии, горячей и холодной воды за счет установки приборов учета в организациях муниципальной бюджетной сферы, ресурсоснабжающих предприятий и жилищного фонда.

Реализация Программы позволит повысить надежность работы энергетического комплекса муниципального образования город Саяногорск и обеспечить бесперебойное и качественное снабжение населения тепловой и электрической энергией, горячей и холодной водой.

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей социально-экономического развития муниципального образования город Саяногорск:

6.1.Проведение обязательных энергетических обследований в 41 муниципальном учреждении до конца 2013 года;

6.2.Оснащение приборами учета 40 муниципальных учреждений до конца 2013 года;

6.3.Установка в  321 многоквартирном доме муниципального образования город Саяногорск собственниками помещений коллективных приборов учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию до 2013 года;

6.4.Проведение  энергосберегающих мероприятий - 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года:

6.4.1.Поставка  комплекта оборудования в целях применения на объектах уличного освещения на территориях поселений заказчика энергосберегающих технологий - не менее 130 светодиодных светильников уличного освещения до 2016 года.

6.4.2.Поставка  комплекта оборудования для модернизации насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов - не менее 20 комплектов до 2017 года;

6.5.3.Модернизация тепловых сетей на территории муниципального образования город Саяногорск – 1 400 метров до 2015 года;

6.6.4.Выполнение энергосберегающих мероприятий, предложенных по результатам проведенных энергетических обследований – 1 мероприятие до 2015 года.

6.5.Участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению, подготовка специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования – не менее 5 человек в год;

6.6.Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере не менее 17% до 2015 года, в сфере коммунальной инфраструктуры не менее 8%  и жилищной сфере не менее 14% до 2015 года.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Программа энергосбережения носит прогнозный характер и возможны изменения и уточнения.».

5.  Приложения №1,№2,№3,№4 исключить.

6.  Приложение №5 изложить в следующей редакции:

«

Приложение №5 к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории МО г.Саяногорск на

2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

| МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г.САЯНОГОРСК НА 2013 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнения задач | Заявитель | Источники финансирования(местный бюджет, республиканский бюджет, средства предприятий, средства собственников) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере, а так же в муниципальных унитарных предприятиях, казенных учреждениях и органов Администрации муниципального образования г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перекрытие потолка в торговом зале крытого рынка | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 2429,0 | 0,0 | 2429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Провести конкурс, заключить договор на проведение энергетического обследования | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 268,3 | 0,0 | 0,0 | 268,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Изготовление проектной документации на устройство подвесного потолка в торговом зале | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Изготовление проектной документации электроснабжения | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 61,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Замена отопления в торговом зале | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 197,0 | 197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Замена отопления в служебных помещениях в здании крытого рынка | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Теплоизоляция систем ГВС и отопления в подвальном помещении в здании крытого рынка | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 77,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Замена освещения в служебных помещениях в здании крытого рынка | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 405,0 | 0,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Реконструкция уличного освещения | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 167,0 | 0,0 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Замена освещения в служебных помещениях в здании крытого рынка | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Замена устаревших электросчетчиков | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Замена оконных блоков на пластиковые в торговом зале крытого рынка | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Замена оконных блоков на пластиковые в торговом зале крытого рынка по периметру | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Замена устаревших насосов в тепловом узле на новые | МУП "Муниципальный рынок" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | Провести конкурс, заключить договор на проведение энергетического обследования | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 86,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Ремонт системы ХВС и узла учета ХВС в здании ДАГН г.Саяногорска, установка приборов тепловой энергии | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 | Изготовление проектной документации на электроснабжения | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18 | Установка и замена приборов учета тепловой энергии | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19 | Установка приборов учета холодной и горячей воды | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20 | Замена электросчетчиков | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.21 | Замена светильников на энергосберегающие | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.22 | Установка дверей ПВХ | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.23 | Замена системы отопления | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 632,0 | 0,0 | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,00 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.24 | Реконструкция теплового узла | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25 | Замена окон на пластиковые | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 893,0 | 0,0 | 734,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.26 | Утепление фасада здания | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.27 | Приобретение светодиодных светильников для наружного освещения пгт Черемушки | Департамент архитектуры, гадостороительства и недвижимости г.Саяногорска | местный | 470,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.28 | Провести конкурс, заключить договор на проведение энергетического обследования | Администрация МО г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 141,7 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 42,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.29 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация МО г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.30 | Реконструкция теплового узла и системы отопления, ПСД на тпепловой узел | Администрация МО г.Саяногорска | местный | 2077,2 | 0,0 | 1977,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.31 | Замена окон на пластиковые | Администрация МО г.Саяногорска | местный | 1618,1 | 0,0 | 1530,0 | 0,0 | 0,0 | 88,1 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.32 | Проектно-сметная документация | Администрация МО г.Саяногорска | местный | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.33 | Замена стояков и приборов отопления с установкой терморегуляторов и кранов для выпуска воздуха | Администрация МО г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.34 | Плановое испытание электротехнического оборудования,приобретение и установка прибора учета тепловой энергии | Администрация МО г.Саяногорска | местный | 121,2 | 121,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.35 | Провести конкурс, заключить договор на проведение энергетического обследования | СГОК | местный | 377,0 | 0,0 | 169,0 | 208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 236,8 | 0,0 | 0,0 | 153,1 | 83,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.36 | Ремонт теплоузлов | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.37 | Проверка, замена приборов учета тепловой энергии | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.37 | Установка приборов учета холодной горячей воды | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.38 | Приобретение и (или) замена ламп накаливания на энергосберегающие | СГОК | местный | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 24,5 | 100,00 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.39 | Замена окон на пластиковые | СГОК | местный | 127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 38,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.40 | Замена приборов учета тепловой энергии | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.41 | Теплоизоляция крыши | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.43 | Замена электросчетчиков | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.42 | Утепления фасада здания (ЦБС) | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.43 | Сезонная промывка системы отопления | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.44 | Замена светового оборудования сцены | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.45 | Замена узла управления приточной системы | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.46 | Установка приборов учета тепловой энергии | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.49. | Замена электросчетчиков | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.50. | Замена окон на пластиковые | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.47 | Утепления фасада здания (ЦБС) | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.48 | Установка регуляторов температуры горячей воды | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.49 | Ремонт утепления тамбуров выходов | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.50 | Утепления наружных стен и облицовки фасада МОУДОД ЧШИ | СГОК | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.51 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов в подвальных помещений здания, поверка приборов учета тепловой энергии, замена электросчетчиков | СГОК | местный | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.52. | Провести конкурс, заключить договор на проведение энергетического обследования | ГОРОО г.Саяногорск | местный | 417,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 2680,0 |  |  | 1895,4 | 784,6 |  |  |
| 1.53. | Изготовление ПСД на тепловой узел, узел учета ХВС, ГВС, 'экспертиза сметной документации,технический и строительный контроль | ГОРОО г.Саяногорск | местный | 412,3 | 310,5 | 32,0 | 0,0 | 69,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.54. | Замена сантехнического оборудования | ГОРОО г.Саяногорск | местный | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.55. | Замена электропроводки (приобретение электроприборов) | ГОРОО г.Саяногорск | местный | 94,4 | 0,0 | 39,2 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.56. | Установка регуляторов температуры горячей воды | ГОРОО г.Саяногорск | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.57. | Реконструкция теплового узла ( в т.ч.теплоизоляция), ремонт узла учета (ГВС,ХВС), ремонт системы отопления (ГВС, ХВС, канализации), установка приборов учета тепловой энергии (ХВС и ГВС), поверка приборов учета тепловой энергии (ХВС и ГВС) | ГОРОО г.Саяногорск | местный | 4167,8 | 172,1 | 2171,3 | 17,4 | 680,0 | 952,0 | 175,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.58. | Замена окон на пластиковые | ГОРОО г.Саяногорск | местный | 4902,3 | 0,0 | 360,1 | 20,1 | 613,6 | 1538,5 | 2370,0 |
|  |  |  | респ. | 1466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1382,0 | 84,0 | 0,0 |
| 1.59. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | ГОРОО г.Саяногорск | местный | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.60. | Реконструкция тепловых узлов ( теплоизоляция ) | ГОРОО г.Саяногорск | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.61. | Электромонтажные работы по устройству аварийной брони | ГОРОО г.Саяногорск | местный | 28,4 | 0,0 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.62. | Установка приборов учета тепловой энергии | ГОРОО г.Саяногорск | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.63. | Ремонт межпанельных швов (трещин в здании), ремонт кровли, замена входных дверей, ремонт отопления пола, ремонт освещения территории школы, ремонт отмостки | ГОРОО г.Саяногорск | местный | 1672,2 | 0,0 | 506,1 | 0,0 | 397,3 | 768,8 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.64. | Выполнение прочих работ по установке энергосберегающих ламп и других расходных материалов уличного освещения муниципального образования г.Саяногорск | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска | местный | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 47,2 | 47,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 1660,9 | 0,0 | 0,0 | 944,0 | 716,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.65. | Поставка комплекта оборудования для монтажа уличного освещения | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска | местный | 202,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,5 | 103,6 | 15,1 |
|  |  |  | респ. | 4758,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1586,0 | 3172,0 | 0,0 |
| 1.66. | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования г.Саяногорск | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска | местный | 260,4 | 0,0 | 0,0 | 157,9 | 102,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 4947,5 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 1947,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.67. | Энергетическое обследование МУП «Баня»Енисей» | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска | местный | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.68. | Установка приборов учета тепловой энергии МУП «Баня»Енисей» | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска | местный | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.69. | Изготовить проектную документацию на тепловой узел | МУП "Баня-Енисей" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.70 | Ремонт теплосети от ТК 23 в границах раздела МКУ "КБО" | МКУ "КБО" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 325,6 | 0,0 | 325,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.71 | Ремонт системы отопления АБК | МКУ "КБО" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 358,2 | 0,0 | 0,0 | 358,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.72 | Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов в стояночном боксе | МКУ "КБО" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.73 | Замена оконных блоков в здании АБК | МКУ "КБО" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.74 | Установка приборов учета тепловой энергии и реконструкции тепловых узлов базы МКУ "КБО" | МКУ "КБО" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.75 | Установка приборов учета холодной горячей воды | МКУ "КБО" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.76 | Внедрение АСКУЭ в сетях 0.4 кВт | МКУ "КБО" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 269,8 | 0,0 | 0,0 | 269,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по п.1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере. |  |  | местный | 19 092,7 | 1073,8 | 8 458,3 | 712,8 | 2 093,9 | 3 793,8 | 2 960,1 |
|  |  |  | респ. | 16 110,9 | 0,0 | 0,0 | 6 312,0 | 6 542,9 | 3 256,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 5 864,9 | 472,0 | 3 450,6 | 1942,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 41 068,5 | 1 545,8 | 11908,9 | 8 967,1 | 8 636,8 | 7 049,8 | 2 960,1 |
| 2.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка частотных преобразователей с заменой насосного агрегата на ГКНС г.Саяногорска | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 1822,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1822,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Проведение энергетического обследования с СРО в области энергетического обследования объектов МУП "Тепловые сети" | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Установка энергосберегающих ламп с одновременным исключением приобретения ламп накаливания на объектах теплоснабжения | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 80,4 | 0,0 | 0,0 | 80,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Изоляция магистральных трубопроводов по подвалам жилых домовжидкокерамическим покрытием "Изолат" | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Проектно-изыскательские работы и строительство перемычки между тепловыми сетями ООО "Теплоресурс" и угольной котельной ИП Баскова В.В. | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Замена электродвигателя подпиточного насоса на электрокотельной №2 пгт.Черёмушки | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Замена электродвигателя сетевого насоса №4 на угольной котельной пгт.Майна | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Замена электродвигателя подпиточного насоса № 2 на электрокотельной № 1 п.Черемушки | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования на очистных сооружений г.Саяногорска | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" и ООО "СКС" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Замена ламп (ДРЛ, ЛБ, ЛН) на светодиодные лампы на очистных сооружений г.Саяногорска | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" и ООО "СКС" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | Приобретение лабораторий для поиска утечек воды в сетях | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" и ООО "СКС" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | Установка частотных преобразователей, приборов учета и автоматизированной системы дистанционного управления с выводом сигнала в диспетчерский пункт НС 2 подъема г. Саяногорск | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" и ООО "СКС" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. | Установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования на насосной станции третьего подъема г.Саяногорска | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" и ООО "СКС" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. | Разработка проекта установки котла прооизводительностью 3 Гкал/час для ГВС в неотопительный период на угольной котельной р.п..Майна | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15. | Установка котла производительностью 3 Гкал/час для ГВС в неотопительный период на угольной котельной р.п.Майна | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16. | Внедрение на электродвигателях насосного оборудования частотно-регулируемого привода на угольной котельной р.п.Майна | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17. | Внедрение на электродвигателях насосного оборудования частотно-регулируемого привода на эл. Котельной №1 р.п.Черемушки | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18. | Внедрение на электродвигателях насосного оборудования частотно-регулируемого привода на эл. Котельной №2 р.п.Черемушки | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19. | Внедрение на электродвигателях сетевых и подпиточных насосов частотно-регулируемых приводов на ТНС-2 | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20. | Изоляция трубопроводов, запорной арматуры и оборудования на угольной котельной р.п.Майна | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21. | Изоляция трубопроводов, запорной арматуры и оборудования на эл.котельной №1 р.п.Черемушки | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22. | Изоляция трубопроводов, запорной арматуры и оборудования на эл.котельной №2 р.п.Черемушки | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23. | Замена задвижек на водосберегающую арматуру -краны шаровые фланцевые стальные на тепловых сетях | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.24. | Cтроительство тепловой сети протяженностью 489 м. в р.п.Черемушки | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.25. | Устройство планового пуска Danfoss VLT Compact Starter MCD 200 для запуска ковейеров на угольной котельной р.п.Майна | Обособленное подразделение "Саяногорские Тепловые сети" ЗАО "Байкалэнерго" | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.26. | Установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования на фильтровальной станции р.п.Черемушки | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.27. | Установка частотных преобразователей, замена насосного оборудования на фильтровальной станции пгт.Майна и насосной станции третьего подъема р.п.Черемушки | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.28. | Спецификация оборудования насосная 1-ого подъема (водозабор) р.п. Майна | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска | местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.29. | Модернизация тепловых сетей на территории муниципального образования город Саяногорск | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска | местный | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 310,0 | 0,0 |
|  |  |  | респ. | 11780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5890,0 | 5890,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.30. | Поставка комплекта оборудования для модернизации насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска | местный | 2180,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,5 | 1117,4 | 143,6 |
|  |  |  | респ. | 50189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17471,0 | 32718,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего п.2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры. |  |  | местный | 2 800,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 229,5 | 1 427,4 | 143,6 |
|  |  |  | респ. | 61 969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 361,0 | 38608,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 1 902,4 | 0,0 | 0,0 | 80,4 | 1822,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 66 671,9 | 0,0 | 0,0 | 80,4 | 26 412,5 | 40035,4 | 143,6 |
| 3.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетического обследования многоквартирных домов | Управляющие компании и ТСЖ | средства собств-ов | 14 200,0 | 0,0 | 2 840,0 | 2 840,0 | 2 840,0 | 2 840,0 | 2 840,0 |
| 3.2. | Установка приборов учета тепловой энергии | Управляющие компании и ТСЖ | средства собств-ов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Восстановление второго остекления в подъездах | Управляющие компании и ТСЖ | средства собств-ов | 824,8 | 171,3 | 209,3 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 65,0 |
| 3.4. | Замена дверей в подъездах с установкой доводчиков | Управляющие компании и ТСЖ | средства собств-ов | 481,9 | 110,6 | 136,4 | 62,1 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 3.5. | Замена ламп накаливания на энергоэффектив-ные | Управляющие компании и ТСЖ | средства собств-ов | 1 114,8 | 250,7 | 358,8 | 333,8 | 92,3 | 39,6 | 39,6 |
| 3.6. | Закрытие подвальных окон с установкой решеток и утеплением | Управляющие компании и ТСЖ | средства собств-ов | 48,4 | 13,2 | 13,2 | 8,4 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| 3.7. | Ремонт и утепление чердачных люков | Управляющие компании и ТСЖ | средства собств-ов | 221,3 | 74,0 | 43,8 | 31,8 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| 3.8. | Восстановление изоляционного покрытия на трубах теплоснабжения в подвалах | Управляющие компании и ТСЖ | средства собств-ов | 1 881,1 | 122,7 | 430,1 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 189,8 |
| 3.9. | Замена на уличном освещении ртутных ламп на натриевые | Управляющиекомпании и ТСЖ | средства собств-ов | 375,3 | 129,4 | 129,4 | 38,8 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| 3.10. | Установка фотореле для управления подъездным и уличным освещением | Управляющие компании и ТСЖ | средства собств-ов | 260,1 | 80,5 | 80,5 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 12,7 |
| Всего п.3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. |  |  | средства собств-ов | 19 407,7 | 952,4 | 4 241,5 | 3 849,6 | 3 578,9 | 3 526,3 | 3 259,0 |
| Всего по программе: |  |  | местный бюджет | 21 893,2 | 1 073,8 | 8 458,3 | 712,8 | 3 323,4 | 5 221,2 | 3 103,7 |
|  |  |  | респ. бюджет | 78 079,9 | 0,0 | 0,0 | 6 312,0 | 29 903,9 | 41 864,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюд. источники | 7 767,3 | 472,0 | 3 450,6 | 2 022,7 | 1 822,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства собств-ов | 19 407,7 | 952,4 | 4 241,5 | 3 849,6 | 3 578,9 | 3 526,3 | 3 259,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 127 148,1 | 2 498,2 | 16 150,4 | 12 897,1 | 38 628,2 | 50 611,5 | 6 362,7 |

»

7.  В паспорте Программы и по тексту программы аббревиатуру «ДМЦП» заменить аббревиатурой «МП».

8.  По тексту слова «МО г.Саяногорск» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальное образование город Саяногорск».

Управляющий делами Администрации

муниципального  образования

город Саяногорск                                                                         В.П.Клундук