ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022  №650

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

настаа

администрация

города саяногорска

Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Саяногорск

С учетом результатов проведения технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения и в связи с необходимостью внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений в период действия схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Саяногорск, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 05.08.2014 № 1082 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования г.Саяногорск», на основании ст.6 Федерального  закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 № 782, руководствуясь ст.32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 № 35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Актуализировать Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Саяногорск с учетом предложений ресурсоснабжающих организаций.

- Внести изменения в Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Саяногорск, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 05.08.2014 № 1082, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью  Администрации муниципального образования город Саяногорск настоящее постановление в течение 15 дней со дня его издания:

-опубликовать в городской газете «Саянские ведомости»;

-разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно – телекоммуникационной сети Интернет, раздел Жилищно-коммунальное хозяйство, подраздел «Информация».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

Глава муниципального образования

город Саяногорск                                          		                         Е.И.Молодняков

Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город Саяногорск

## Внести изменения в Главу 3 Схема Водоотведения МО г. Саяногорск

## Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

  - Внести изменения в подпункт 4.2.2 Перечень основных мероприятий планируемых

- к реализации в  период 2021-2024гг, дополнив следующими мероприятиями:

- г.Саяногорск

- - КОС г. Саяногорска. Техническое перевооружение фильтров   №1 в    фильтровальном зале БДО. Установка затвора Ду 600 с электроприводом, 5шт.;

рп. Черемушки

- - Разработка технико-экономического обоснования и выполнение проектно- изыскательских работ на реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) КОС рп.Черемушки  (1этап),1шт;

-   КНС №2а. Замена механических грабель МГ-11Т дробилки Д-3Д на  решетку- дробилку,2шт.

Дополнить пункт  4.2 главы 3 подпунктом 4.2.3 следующего содержания:

«Выполнение мероприятий, направленных на предотвращению возникновения  и ликвидацию аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий.

- -   Приобретение специализированной техники (комбинированная машина КО-560-2шт; автомобиль МАВР (мастерская аварийно-восстановительных работ) - 1шт.»

- Внести изменения в таблицу 6.1:

- 1. поз.2.6; поз. 1.21  изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Ориентировочная общая стоимость тыс. руб |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоотведение |  |  | 2014-2020 | 2024г |  |
| 1 | г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Техническое перевооруже-ние фильтров №1 в фильтровальном зале БДО. Установка затвора Ду 600 с электроприводом. | шт | 5 |  | 2320 | 2320 |
| 2 | рп.Майна |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Разработка технико-экономического обоснования и выполнение проектно- изыскательских работ на реконструкцию (модерниза-цию, техническое перево-оружение) КОС рп.Майна (1этап) | шт | 1 |  | 12744 | 12744 |

2. Дополнить таблицу 6.1 строками 1.22; 3.10; 3.11 следующего содержания:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная общая стоимость тыс. руб |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоотведение |  |  | 2023 | 2024г |  |
| 1 | г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Приобретение специализированной техники (комбинированная машина КО-560-2шт; автомобиль МАВР (мастерская аварийно- восстановительных работ - 1шт. | шт | 3 | 32895 |  | 32895 |
| 3 | рп.Черемушки |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Разработка технико-экономического обоснования и выполнение проектно- изыскательских работ на реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) КОС рп.Черемушки (1этап) | шт | 1 |  | 21000 | 21000 |
| 3.11 | КНС №2а. Замена механических грабель МГ-11Т дробилки Д-3Д на решетку- дробилку | шт | 2 |  | 5020 | 5020 |

Управляющий делами

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск                                                             А.Г.Козловская